# 《極限操控方塊－重要決策與禁止任意變更事項 V1.0》

文件版本： V1.0
基準版本： V2.4.4｜註冊缺漏引導・聲明視窗修正版
基準日期： 2026-06-15
基準程式： abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip
文件性質： 產品決策、技術決策、資料相容性與程式變更治理文件
適用範圍： 後續功能開發、錯誤修正、資料庫維護、版本發布、架構調整與接手判斷
整理方式： 靜態閱讀與正式文件交叉比對
未執行事項： 未修改或執行程式、未啟動網頁預覽、未連線 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。

# 一、文件目的

## 1. 文件用途

本文件用於防止下列情況：

- 歷史需求在後續開發中遺失。

- 修改單一功能時造成其他既有功能回歸。

- 任意更改資料欄位、識別方式或儲存鍵值，導致玩家資料不相容。

- 未經確認即進行大型重構、框架更換或檔案拆分。

- 前端、Firestore Rules、GitHub Actions 與統計腳本彼此失去同步。

- 排行榜、世界盃或全球統計因規則變更而產生錯亂。

- 敏感資訊、Service Account 憑證或權杖被提交至程式碼或公開文件。

- 將推測、提案或尚未驗證的功能誤認為正式決策。

- 為了簡化程式而刪除資料遷移、錯誤處理或相容性邏輯。

- 修改後缺乏測試、備份與還原方式。

本文件不是用來凍結所有未來發展，而是要求所有重大變更必須：

- 有明確目的。

- 有使用者授權。

- 有影響分析。

- 有測試與驗收。

- 有資料備份。

- 有回復方案。

- 有版本與文件紀錄。

## 2. 資料來源與可信度優先順序

本文件採用以下優先順序：

- 使用者最新上傳並明確指定的完整程式碼。

- 已由使用者確認的正式接手與技術文件。

- 專案內可取得的歷史開發對話。

- 使用者目前訊息中的補充說明。

- 一般程式設計慣例、分析與推測。

若資料互相衝突：

- 必須先列出差異。

- 必須說明可能影響。

- 不得自行選擇其中一個版本覆蓋其他版本。

- 必須等待使用者確認後才可修改。

## 3. 決策狀態標記

### 【已確認決策】

由最新基準程式、正式文件或使用者明確確認，可作為後續工作的正式依據。

### 【保守判定】

從現行程式與文件可以辨識目前做法，但未必代表永久產品方向。未取得新指示前，應維持現況。

### 【待確認】

缺乏足夠證據、存在多種合理選項，或必須由使用者正式決定。不得自行定案。

# 二、已確認的重要產品決策

## 1. 遊戲名稱與定位

### 【已確認決策】

- 遊戲正式名稱為 《極限操控方塊》。

- 目前基準版本為 V2.4.4。

- 遊戲以方塊落下、排列、消行及關卡挑戰為核心。

- 支援手機、平板及桌面瀏覽器。

- 世界盃、排行榜、稱號與獎牌屬娛樂性榮譽展示。

- 不提供獎金、獎品、賭金、財產價值或可兌換利益。

### 保護原則

不得在未經使用者確認前：

- 更改遊戲正式名稱。

- 將世界盃改為有金錢或實質利益的競賽。

- 移除娛樂用途與免責定位。

- 使用可能使玩家誤認為涉及賭博、投資或獎金的宣傳文字。

## 2. 核心玩法

### 【已確認決策】

目前核心玩法包括：

- 10 欄 × 20 列棋盤。

- I、O、T、S、Z、J、L 七種方塊。

- 左右移動。

- 順時針與逆時針旋轉。

- 一般下降、快速下降與硬降。

- 極速左右靠邊。

- Ghost Piece 落點提示。

- HOLD 暫存及交換。

- NEXT 方塊預覽。

- 消行計分。

- 關卡式分數目標。

- 逐關加速。

- 20 關主線及後續無盡挑戰。

- 清除一行、清除一列與十字爆破技能。

- 過關獎勵、稱號、獎牌及慶典。

- 關卡重挑與起點快照。

- 暫停解除後的兩秒不遮盤準備倒數。

### 保護原則

上述功能構成目前產品識別，不得為簡化程式而任意刪除。

任何計分、速度、關卡或技能調整，都必須：

- 列出修改前後規則。

- 說明對存檔與排行榜的影響。

- 說明舊玩家成績是否仍可比較。

- 建立固定測試案例。

- 取得使用者明確確認。

## 3. 玩家名稱與身分識別原則

### 【已確認決策】

系統存在兩層身分：

#### 本機玩家身分

- 由本機 playerId 識別。

- 同一瀏覽器可建立多名玩家。

- 玩家名稱不是唯一技術識別依據。

- 同名或歷史名稱不得取代 playerId。

- 玩家完整帳號與存檔主要保存在瀏覽器。

#### Firebase 匿名身分

- Firebase Anonymous UID 代表瀏覽器或裝置的匿名雲端環境。

- 一個匿名 UID 下可以有多名本機玩家。

- 匿名 UID 不等於單一玩家帳號。

- 世界盃以匿名 UID 作為裝置級去重依據。

### 保護原則

不得：

- 只依玩家名稱合併資料。

- 用 Firebase UID 直接取代本機 playerId。

- 將同一裝置的多名玩家錯誤視為同一名本機玩家。

- 未設計遷移方案即改變 playerId 格式或文件 ID。

- 將現有本機玩家系統誤稱為跨裝置雲端帳號。

## 4. 挑戰碼或密碼機制

### 【已確認決策】

- 挑戰密碼用於同一裝置內的本機玩家區分。

- 密碼雜湊及密碼提示保存在本機。

- 挑戰密碼不是 Firebase Authentication 密碼。

- 挑戰密碼不是高安全性、跨裝置帳號憑證。

- 挑戰密碼與提示不應上傳至現有玩家雲端摘要。

### 保護原則

不得：

- 宣稱挑戰密碼具有正式網路帳號等級的安全性。

- 直接將現有挑戰密碼用於雲端登入。

- 將密碼、雜湊或提示寫入公開集合。

- 為了簡化登入而移除密碼確認、修改驗證或帳號隔離。

- 在未經安全設計前自動同步挑戰密碼至 Firebase。

### 【待確認】

是否未來需要：

- 正式跨裝置帳號。

- 電子郵件登入。

- 第三方登入。

- 玩家資料雲端備份。

目前均未正式決定。

## 5. 排行榜設計

### 【已確認決策】

本機排行榜與世界盃是兩套不同系統。

#### 本機龍虎榜

- 儲存在 localStorage。

- 顯示目前瀏覽器中的前十名。

- 每名真實玩家只保留一筆最佳紀錄。

- 以 playerId 驗證及去重。

- Guest 不進入榜單。

- 系統預設挑戰者只作為陪跑角色。

- 預設挑戰者不得超越或污染真實玩家資料。

- 真實玩家增加時，預設挑戰者應逐步退出前十名。

#### 全球世界盃

- 使用 Firestore。

- 每個匿名 UID 只保留一名最佳候選者。

- Guest 與預設挑戰者不參加。

- 排序順序為：

  - 最高分。

  - 最高 Level。

  - 消行數。

  - 較早達成時間。

  - 玩家名稱。

### 保護原則

不得：

- 將本機龍虎榜與世界盃混為同一資料來源。

- 將 Guest 或預設挑戰者送入世界盃。

- 任意改變排行榜排序規則。

- 只依名稱去重。

- 讓預設挑戰者覆蓋真實玩家紀錄。

- 直接移除舊排行榜修復與遷移邏輯。

## 6. 世界盃機制

### 【已確認決策】

世界盃目前採下列資料流程：

- 從本機正式玩家中找出該裝置最佳玩家。

- 建立 world_cup_submissions 送件證據。

- 更新 world_cup_candidates/{uid}。

- 前端可嘗試即時更新 world_cup/current 冠軍。

- GitHub Actions 定期重新整理完整前十名。

- 每個匿名 UID 只保留一名最佳候選者。

世界盃定位為娛樂性全球榮譽榜。

### 保護原則

不得：

- 移除裝置級去重。

- 直接讓同一 UID 的所有本機玩家同時進榜。

- 跳過送件證據或候選資料驗證。

- 在未同步修改前端、Rules 與後端腳本時更改排序規則。

- 將世界盃轉為有獎金或財產價值的競賽。

- 在未驗證作弊風險前宣稱成績絕對可信。

### 【保守判定】

目前仍以客戶端成績作為初始來源。Firestore Rules 可以限制格式與所有權，但不能證明成績是由未修改的遊戲程式產生。

## 7. 累積消行與全球統計

### 【已確認決策】

全球統計包含：

- 全球玩家帳號。

- 今日活躍玩家。

- 累積對局數。

- 今日對局數。

- 全球累積消行數。

- 全球累積過關數。

- Level 10 里程碑人數。

- Level 20 里程碑人數。

- Level 30 里程碑人數。

累積消行、過關與對局採批次摘要方式：

- 遊戲期間先在本機累積 Pending Summary。

- 在特定時機批次寫入私人及公開摘要。

- 前端利用公開近期資料進行即時補值。

- GitHub Actions 定期產生官方摘要。

### 保護原則

不得：

- 恢復為每次消行都建立一筆獨立 Firestore 文件，除非有明確成本評估。

- 直接刪除 Pending Summary 補送機制。

- 任意改變 gameStarts、clearedLines、levelClears 的定義。

- 只修改前端而不修改 Rules 與統計腳本。

- 在未處理冪等性前增加重試。

- 將即時公開補值與官方累積摘要重複相加。

- 在未端到端驗證前宣稱累積消行已在線上正常。

### 【已確認問題】

私人摘要與公開摘要目前不是原子操作，且任一寫入成功即可能清除本機 Pending，存在官方資料缺漏風險。

此項是待修正的核心資料正確性問題，不得在修正時順便更換整套統計架構。

## 8. 玩家資料與隱私原則

### 【已確認決策】

本機保存：

- 玩家帳號。

- 挑戰密碼雜湊。

- 密碼提示。

- 完整棋盤存檔。

- 技能、HOLD、NEXT。

- 重挑節點。

- 本機排行榜。

- 待送統計與世界盃狀態。

雲端保存：

- 匿名 UID。

- 本機 playerId。

- 暱稱。

- 代表圖案及顏色。

- 最高分及最高 Level。

- 里程碑。

- 匿名統計事件。

- 世界盃候選與送件資料。

### 保護原則

不得：

- 在沒有新隱私設計前上傳完整棋盤存檔。

- 上傳挑戰密碼、雜湊或密碼提示至公開資料。

- 將雲端摘要宣稱為完整帳號備份。

- 移除本機資料可能因清除瀏覽器資料而遺失的警告。

- 在未更新政策文件前擴大資料蒐集範圍。

## 9. 桌面版與行動裝置支援

### 【已確認決策】

現行程式設計目標包含：

- 手機直式。

- 手機橫式。

- 平板。

- 桌面瀏覽器。

- 鍵盤操作。

- 滑鼠及 Pointer Events。

- 觸控操作。

- Visual Viewport。

- Safe Area。

- 防止誤觸縮放。

- 動態 Canvas 與控制器尺寸。

### 【保守判定】

多裝置支援是產品目標，但實際相容性仍屬待驗證，不得因程式中有 Media Query 就宣稱所有裝置均已驗收。

### 保護原則

修改桌面或手機版面時必須：

- 同時檢查直式與橫式。

- 檢查 Canvas 尺寸。

- 檢查控制器可用性。

- 檢查虛擬鍵盤遮擋。

- 檢查 Safe Area。

- 不得只針對單一裝置尺寸硬編碼。

## 10. PWA 或網站安裝定位

### 【已確認決策】

- 專案包含 manifest.webmanifest。

- 支援 standalone 顯示定位。

- 有加入主畫面的產品方向。

### 【保守判定】

目前未看到 Service Worker 與完整圖示設定，因此只能確認「具有 Web App Manifest 與類 App 顯示設定」，不能宣稱已具備完整 PWA 離線能力。

### 【待確認】

尚未正式決定：

- 是否加入 Service Worker。

- 是否完整支援離線重新啟動。

- 是否本地化 Firebase 與 Tailwind 資源。

- 是否加入安裝圖示與更新策略。

# 三、已確認的重要技術決策

## 1. 目前前端架構

### 【已確認決策】

- 靜態單頁網站。

- HTML5。

- Vanilla JavaScript。

- ES Module。

- HTML Canvas 2D。

- 大量內嵌 CSS。

- Tailwind CSS CDN。

- Firebase Web SDK CDN。

- Web Audio API。

- localStorage 為主要玩家資料層。

### 保護原則

不得在未經使用者確認前：

- 改用 React、Vue、Angular 或其他框架。

- 改成自建伺服器應用。

- 將 Canvas 遊戲核心替換為其他遊戲引擎。

- 加入新的建置工具並要求整個專案改用 bundling。

- 用簡化版重寫完整程式。

## 2. index.html 單檔架構現況

### 【已確認決策】

目前 index.html 約 8,823 行，包含：

- HTML。

- CSS。

- 遊戲核心。

- 帳號。

- 存檔。

- 排行榜。

- Firebase。

- 世界盃。

- 全球統計。

- 音效。

- 各類 Modal 與事件監聽。

### 【保守判定】

大型單檔是現況，不代表永久理想架構；但由於功能高度耦合，不得未經分析直接拆分。

### 保護原則

若未來要拆分：

- 必須先建立模組與函式索引。

- 必須建立基準測試。

- 每次只拆一個低耦合模組。

- 不得在拆分時同時改變功能。

- 每一步都要保留可直接回到完整單檔版本的方式。

- 必須驗證 HTML 載入順序、全域狀態與事件監聽沒有改變。

## 3. Firebase 與 Firestore 的角色

### 【已確認決策】

Firebase 負責：

- Anonymous Authentication。

- Firestore 雲端資料。

- Firebase Analytics。

Firestore 負責：

- 玩家雲端摘要。

- 里程碑。

- 使用事件。

- 單局摘要。

- 公開即時統計資料。

- 世界盃候選與送件。

- 世界盃公開結果。

- 官方公開統計摘要。

### 保護原則

Firebase 是雲端輔助層，不應成為本機遊戲啟動的單一失敗點。

不得因 Firebase 連線失敗而阻擋：

- 本機玩家登入。

- Guest 遊戲。

- 本機存檔。

- 本機排行榜。

- 基本遊戲流程。

## 4. firestore.rules 的安全責任

### 【已確認決策】

firestore.rules 負責：

- Authentication 驗證。

- UID 所有權限制。

- 建立、讀取、更新及刪除權限。

- 數值型別與範圍。

- Server Timestamp。

- 世界盃證據與候選驗證。

- 禁止一般前端寫入官方摘要。

### 保護原則

任何 Firestore 前端寫入變更都必須同時檢查 Rules。

不得：

- 為了排除 permission-denied 而直接放寬整個集合。

- 使用 allow read, write: if true。

- 取消 ownerUid 驗證。

- 取消 Server Timestamp 驗證。

- 允許一般前端直接寫入 public_stats/summary。

- 在沒有 Emulator 測試前大幅改寫 Rules。

## 5. GitHub Actions 的用途

### 【已確認決策】

GitHub Actions 負責：

- 定時或手動執行統計彙整。

- 使用 WIF 取得 Google Cloud 短期身分。

- 安裝 Node.js 相依套件。

- 執行 update-public-stats.mjs。

- 更新官方統計摘要。

- 更新世界盃冠軍與前十名。

GitHub Actions 不負責：

- 執行前端遊戲。

- 保存完整玩家帳號。

- 保存完整棋盤。

- 進行本機排行榜運算。

## 6. 公開統計更新流程

### 【已確認決策】

正式流程為：

- 前端記錄匿名活動。

- 本機累積 Session Summary。

- 前端批次寫入 Firestore。

- 首頁讀取官方摘要。

- 前端讀取官方摘要後新增的公開資料，提供即時補值。

- GitHub Actions 每五分鐘執行。

- 統計腳本彙整 Firestore 與 GA4。

- 更新 public_stats/summary。

- 更新 world_cup/current。

### 保護原則

不得任意：

- 取消官方摘要層。

- 讓前端自行寫入完整官方數字。

- 將即時補值直接當作永久官方數字。

- 改變台北時區今日統計而不更新所有相關程式。

- 同時存在兩套互相矛盾的官方統計來源。

## 7. Service Account 與 GitHub Secrets 使用原則

### 【已確認決策】

- GitHub Actions 使用 Google Cloud Workload Identity Federation。

- 不使用下載式長期 Service Account JSON 私鑰。

- Service Account 透過短期憑證讀寫 Firestore及查詢 GA4。

- GitHub Secrets 只保存必要識別設定，不應保存於程式碼。

- 已確認需要的 Secret 名稱包括：

  - GA4_PROPERTY_ID

  - GCP_WORKLOAD_IDENTITY_PROVIDER

  - GCP_SERVICE_ACCOUNT

### 保護原則

不得：

- 將 Secret 值寫入 README。

- 將 Service Account JSON 提交至 Repository。

- 將 Token、密碼或私鑰貼在對話中。

- 在前端放置 Admin SDK 憑證。

- 為了方便而改用長期私鑰。

- 未確認 IAM 範圍即增加 Service Account 權限。

## 8. 基準版本與版本管理原則

### 【已確認決策】

目前基準為：

abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip

正式遊戲版本為：

V2.4.4｜註冊缺漏引導・聲明視窗修正版

### 【已確認問題】

以下版本文字目前不完全一致：

- index.html

- package.json

- package-lock.json

- README 主標題

- update-public-stats.mjs

- 政策文件版本

### 保護原則

未來版本修改必須：

- 先確認正式版本名稱。

- 先備份目前基準。

- 列出所有版本文字位置。

- 說明哪些文件採遊戲版本、哪些採獨立文件版本。

- 提供 CHANGELOG。

- 建議新版本號。

- 不得只改畫面版本而漏掉雲端資料中的 gameVersion。

# 四、禁止任意刪除或簡化的功能

## 1. 遊戲核心操作

- 功能名稱： 方塊生成、移動、旋轉、下降、硬降、快速下降。

- 保留原因： 構成核心玩法。

- 相關程式或文件： index.html 遊戲核心函式、正式接手與功能完成度文件。

- 刪除或簡化影響： 遊戲玩法改變、控制失效、分數與存檔不相容。

- 變更前驗證：

  - 七種方塊測試。

  - 邊界碰撞測試。

  - 旋轉及鎖定測試。

  - 鍵盤與觸控測試。

## 2. HOLD、NEXT 與 Ghost Piece

- 保留原因： 已納入現行操作策略與存檔資料。

- 相關區域： holdPiece、nextPiece、canHold、預覽 Canvas、存檔欄位。

- 簡化影響： 舊存檔欄位失效、玩家操作策略改變。

- 變更前驗證：

  - 存檔還原。

  - 同回合 HOLD 限制。

  - 方塊交換碰撞。

  - NEXT 與 HOLD 預覽。

## 3. 關卡與無盡挑戰

- 保留原因： 產品主線及長期挑戰核心。

- 相關區域： 關卡設定、目標、速度、Bonus、Level 1 至 100。

- 簡化影響： 過關資料、里程碑、存檔、排行榜與宣傳定位改變。

- 變更前驗證：

  - 每關目標。

  - 關卡速度。

  - 獎勵。

  - Level 10／20／30 里程碑。

  - 完整挑戰結算。

## 4. 三種技能

- 保留原因： 是遊戲差異化玩法及過關獎勵。

- 相關區域： 行、列、十字技能函式與 skillCharges。

- 簡化影響： 存檔不相容、過關獎勵失效、重挑代價失效。

- 變更前驗證：

  - 每種技能棋盤結果。

  - 技能次數。

  - 技能造成的分數與消行。

  - 存檔還原。

## 5. 兩秒不遮盤準備倒數

- 保留原因： 防止解除暫停或切換關卡後立即誤落。

- 相關區域： beginLevelStartGrace()、操作鎖定與重力計時器。

- 簡化影響： 玩家沒有準備時間、可能直接 Game Over。

- 變更前驗證：

  - 暫停恢復。

  - 過關進下一關。

  - 存檔續玩。

  - 倒數期間操作鎖定。

## 6. 本機多玩家與挑戰密碼

- 保留原因： 支援同一裝置多位玩家及家庭使用情境。

- 相關區域： 玩家建立、登入、資料管理、密碼雜湊。

- 簡化影響： 玩家資料互相覆蓋、排行榜錯誤歸戶。

- 變更前驗證：

  - 多玩家隔離。

  - 切換玩家。

  - 密碼驗證。

  - 封存、恢復、刪除。

## 7. Guest 模式

- 保留原因： 讓玩家不註冊也能試玩。

- 相關區域： Guest 啟動、排行榜與世界盃排除。

- 簡化影響： 新玩家進入門檻提高；若排除規則遺失，可能污染排行榜。

- 變更前驗證：

  - Guest 不入本機榜。

  - Guest 不進世界盃。

  - Guest 可正常遊戲。

  - Guest 不建立正式玩家資料。

## 8. 本機存檔與續玩

- 保留原因： 支援長時間關卡進度。

- 相關區域： saveGameState()、restoreGameState()、player-specific keys。

- 簡化影響： 既有玩家進度遺失、舊存檔無法讀取。

- 變更前驗證：

  - 完整狀態還原。

  - 不同玩家隔離。

  - 壞存檔處理。

  - 舊版本存檔遷移。

## 9. 關卡重挑與歷史節點

- 保留原因： 是 Game Over 後的主要回復機制。

- 相關區域： 關卡快照、扣分重挑、扣技能重挑。

- 簡化影響： 玩家失去既有重挑權益；存檔欄位失效。

- 變更前驗證：

  - 扣 1,000 分。

  - 扣技能。

  - 分數不足時回退。

  - 多關節點還原。

## 10. 本機龍虎榜

- 保留原因： 本機玩家競爭與成績展示核心。

- 相關區域： 排行榜讀取、去重、重建、預設挑戰者。

- 簡化影響： 同玩家重複入榜、同名誤合併、真實玩家成績受污染。

- 變更前驗證：

  - playerId 去重。

  - 同名不同玩家。

  - 預設挑戰者。

  - 十名真實玩家。

  - 封存與刪除。

## 11. 世界盃送件、候選與前十名

- 保留原因： 世界盃資料完整性依賴三層流程。

- 相關區域： world_cup_submissions、world_cup_candidates、world_cup/current。

- 簡化影響： 失去重試證據、裝置去重或排行榜排序一致性。

- 變更前驗證：

  - 多玩家同裝置。

  - 同分排序。

  - 候選不倒退。

  - 送件重試。

  - GitHub Actions 前十名。

## 12. 全球統計雙層架構

- 保留原因： 官方摘要提供可信基準，公開近期資料提供即時感。

- 相關區域： public_stats/summary、公開 marker、公開事件、公開 Session Summary。

- 簡化影響： 統計延遲、重複計數或數字倒退。

- 變更前驗證：

  - 官方摘要。

  - 摘要後補值。

  - Actions 更新交接。

  - 今日時區。

  - 數字不得重複。

## 13. Pending Summary 與補送

- 保留原因： 降低斷線、關閉頁面或暫時寫入失敗造成的資料遺失。

- 相關區域： 本機 Pending key、flushPendingSessionSummary()。

- 簡化影響： 對局、消行與過關數據遺失。

- 變更前驗證：

  - 離線。

  - 部分寫入失敗。

  - 頁面關閉。

  - 下次啟動補送。

  - 冪等性。

## 14. 舊版本資料遷移與修復

- 保留原因： 保護歷史玩家資料及排行榜。

- 相關區域： 舊 key、無 playerId 處理、榜單重建、舊存檔相容。

- 簡化影響： 升級後資料遺失或錯誤歸戶。

- 變更前驗證：

  - 準備各歷史版本樣本。

  - 比對遷移前後。

  - 確認重複資料。

  - 確認可回復原資料。

## 15. 錯誤降級與本機遊戲可用性

- 保留原因： Firebase 或 Analytics 失敗時仍可遊戲。

- 相關區域： try/catch、safeRun()、safeCall()、離線狀態。

- 簡化影響： 非必要服務失敗可能阻擋遊戲。

- 變更前驗證：

  - Firebase SDK 失敗。

  - Auth 失敗。

  - Firestore 拒絕。

  - Analytics 失敗。

  - localStorage 損壞。

## 16. 政策、命名規範與免責聲明

- 保留原因： 說明資料、隱私、世界盃與合法使用邊界。

- 相關檔案： DISCLAIMER_AND_PLAYER_NAMING_POLICY.md、遊戲內聲明。

- 簡化影響： 玩家可能誤解資料保存、競賽利益或名稱責任。

- 變更前驗證：

  - 對照獨立政策文件。

  - 註冊確認門檻。

  - 玩家資料修改門檻。

  - 必要時進行法律審閱。

# 五、禁止未經確認進行的技術變更

## 1. 大型重構

禁止未經使用者確認：

- 全面重寫遊戲。

- 同時修改多個核心模組。

- 將現有程式替換為精簡版本。

- 在沒有功能基準測試前重構狀態管理。

## 2. 更換框架

禁止直接改為：

- React。

- Vue。

- Angular。

- Phaser。

- 其他遊戲引擎或前端框架。

更換框架必須視為新架構專案，不能當作一般錯誤修正。

## 3. 拆分或合併主要檔案

禁止未經確認：

- 大型拆分 index.html。

- 將所有 Node.js 腳本合併進前端。

- 將 Rules 邏輯搬到客戶端。

- 取消 package-lock.json。

- 將部署文件內容直接刪除。

## 4. 修改 Firestore 集合或欄位名稱

禁止直接修改：

- players

- milestones

- usage_events

- public_activity_events

- game_session_summaries

- public_session_summaries

- 公開 marker 集合

- world_cup_submissions

- world_cup_candidates

- world_cup/current

- public_stats/summary

任何改名都必須：

- 提供新舊欄位並存期。

- 提供資料遷移。

- 同步前端、Rules、後端與文件。

- 提供回復方法。

## 5. 修改玩家識別方式

禁止：

- 只用玩家名稱識別。

- 取消 playerId。

- 將 Firebase UID 當作單一玩家。

- 未遷移就更改 playerId 格式。

- 將 Guest 資料轉成正式玩家而不經確認。

## 6. 修改排行榜計算方式

禁止：

- 未經確認更改排序順序。

- 移除 playerId 去重。

- 讓 Guest 入榜。

- 讓預設挑戰者超過真實玩家。

- 將本機榜與世界盃合併。

## 7. 修改累積消行統計

禁止：

- 改變消行事件定義。

- 將技能消除是否計入統計的規則偷偷變更。

- 刪除 Pending Summary。

- 改成每次消行直接寫入而不評估成本。

- 只改首頁顯示數字而不修正資料源。

## 8. 修改 Firebase 安全規則

禁止：

- 為解決錯誤而全面放寬權限。

- 移除 Authentication。

- 移除 ownerUid。

- 移除數值範圍。

- 允許客戶端寫入官方摘要。

- 未測試合法舊版資料即新增過嚴規則。

## 9. 修改 GitHub Actions

禁止未經確認：

- 改變排程頻率。

- 更換 Node.js 版本。

- 更換 Actions 主要版本。

- 移除 WIF。

- 增加長期私鑰。

- 修改 Repository 或 branch 限制。

- 增加 Service Account 權限。

- 自動執行會寫入正式資料的測試。

## 10. 修改挑戰碼、帳號或登入流程

禁止：

- 將挑戰密碼上傳。

- 取消確認密碼。

- 取消目前密碼驗證。

- 自動登入到其他玩家。

- 合併同名玩家。

- 將本機帳號宣稱為雲端帳號。

## 11. 移除相容性或錯誤處理程式

禁止因程式看似重複而直接刪除：

- 舊資料遷移。

- 排行榜修復。

- 壞存檔處理。

- Firebase 降級。

- Pending 補送。

- 頁面離開保存。

- Visual Viewport。

- Safe Area。

- 行動裝置縮放防護。

- 非關鍵錯誤保護。

刪除前必須證明：

- 不再有舊資料需要相容。

- 有替代流程。

- 有測試覆蓋。

- 有使用者明確同意。

# 六、資料相容性保護

## 1. 玩家資料

保護項目：

- playerId。

- 玩家名稱。

- 挑戰密碼雜湊。

- 密碼提示。

- 代表圖案。

- 代表顏色。

- 建立及更新時間。

- 最高分。

- 最高 Level。

- 封存狀態。

修改前必須：

- 匯出或複製測試玩家資料。

- 建立多玩家與同名歷史樣本。

- 驗證舊資料仍可登入。

- 確認刪除與封存不會誤傷其他玩家。

- 提供回復原 JSON 的方式。

## 2. 成績資料

保護項目：

- score

- lines

- level

- stageStartScore

- stageStartLines

- stageResults

- bestScore

- highestLevel

修改計分或欄位前必須：

- 建立固定棋盤測試。

- 列出新舊公式。

- 判斷舊成績是否仍可比較。

- 確認排行榜是否需要版本分流。

- 保留舊資料原值。

## 3. 排行榜資料

保護項目：

- playerId。

- 玩家名稱。

- 分數。

- Level。

- 消行數。

- 成績時間。

- 真實玩家／預設挑戰者類型。

修改前必須：

- 備份完整榜單。

- 執行去重前後差異比較。

- 測試同名不同玩家。

- 測試無 playerId 的歷史紀錄。

- 驗證預設挑戰者退出規則。

## 4. 世界盃資料

保護項目：

- ownerUid

- localPlayerId

- nickname

- bestScore

- highestLevel

- lines

- achievedAtLocal

- submissionId

- gameVersion

- 前十名排序

修改前必須：

- 保存 candidates 與 submissions 的測試快照。

- 驗證每 UID 去重。

- 驗證同分排序。

- 驗證送件重試。

- 驗證舊版本候選可繼續參與或被明確排除。

- 提供回復舊排序程式的方式。

## 5. 全球統計資料

保護項目：

- 對局數。

- 消行數。

- 過關數。

- 今日活躍。

- 玩家數。

- 里程碑人數。

- 台北時區日期邊界。

修改前必須：

- 準備已知輸入與預期輸出的測試資料。

- 對照全量與新算法。

- 驗證日期跨日。

- 驗證官方摘要與即時補值不重複。

- 保留舊摘要作為回復基準。

## 6. 公開統計摘要

保護文件：

public_stats/summary

修改前必須：

- 先讀取並備份現有摘要結構。

- 不得直接刪除既有欄位。

- 新欄位應先向後相容。

- 前端必須可在新欄位不存在時安全降級。

- GitHub Actions 失敗時不得覆寫成空值或零值。

- 提供寫回前一份有效摘要的方法。

## 7. 舊版本資料相容性

### 【已確認決策】

現行程式包含多種歷史遷移與修復邏輯。

保護原則：

- 不得只因最新資料格式已更新就刪除遷移程式。

- 必須先確認最低支援版本。

- 必須保存各版本的代表性資料樣本。

- 遷移必須是可重複或具版本標記的。

- 遷移失敗不得直接清空所有本機資料。

- 若資料無法還原，應先提供備份或匯出方式。

## 8. 修改前的備份、測試與回復方案

每項資料結構修改必須完成：

### 備份

- 保留原始 BASELINE ZIP。

- 複製即將修改的檔案。

- 保存相關 localStorage 測試資料。

- 若未來獲准操作外部服務，先建立唯讀快照或匯出。

- 不直接覆寫唯一一份正式資料。

### 測試

- 正常資料。

- 空資料。

- 損壞資料。

- 舊版本資料。

- 多玩家資料。

- 同名不同玩家。

- 離線及部分失敗。

- 重複執行。

- 回復舊版本。

### 回復

- 明確列出需還原的檔案。

- 明確列出需還原的資料欄位。

- 保存前一版 Rules。

- 保存前一版 Workflow。

- 保存前一版統計腳本。

- 回復後重新執行相同驗收案例。

# 七、安全與機密資訊原則

## 1. 禁止提交的內容

不得提交、貼出或保存於公開程式碼：

- Service Account JSON。

- 私密金鑰。

- OAuth Client Secret。

- Access Token。

- Refresh Token。

- GitHub Personal Access Token。

- 密碼。

- Firebase Admin 憑證。

- WIF 產生的短期憑證檔。

- 任何完整機密值。

## 2. Firebase Web API Key 與真正私密憑證的區別

### Firebase Web API Key

Firebase Web App 的 API Key 通常會出現在前端設定中，用來識別 Firebase 專案與呼叫公開客戶端 API。

它不是：

- Service Account 私鑰。

- Firebase Admin 權限。

- 可直接繞過 Firestore Rules 的管理員憑證。

但仍應：

- 避免在文件中不必要地完整重複顯示。

- 正確設定 Authentication、Firestore Rules、API 限制與配額。

- 不因 API Key 可見就忽略後端安全設定。

### 真正私密憑證

以下必須保密：

- Service Account private key。

- OAuth Client Secret。

- GitHub Token。

- 管理員密碼。

- 長期存取權杖。

## 3. GitHub Secrets 使用原則

- Secret 值只能存放在 GitHub Secrets 或受控機密管理系統。

- Workflow 只能引用 Secret 名稱。

- 不得在 log 中輸出完整 Secret。

- 不得把 Secret 當作一般環境設定寫入 Repository。

- Secret 權限應最小化。

- 不再使用的 Secret 應停用或移除。

- 文件可記錄 Secret 名稱，不得記錄完整值。

## 4. Firestore Rules、Authentication、App Check 與資料驗證

### Firestore Rules

是瀏覽器端存取控制的主要防線，必須限制：

- 身分。

- 所有權。

- 文件位置。

- 欄位型別。

- 欄位白名單。

- 數值範圍。

- 時間欄位。

- 更新方向。

### Authentication

Anonymous Authentication 用來取得 UID，不代表資料自動安全；仍必須依 Rules 限制。

### App Check

目前 BASELINE 中未確認已啟用 App Check。

狀態：待確認。

若未來啟用：

- 必須先測試正式網站。

- 必須考慮本機開發及預覽環境。

- 不得直接強制執行而阻斷所有既有玩家。

### 資料驗證

即使有 Rules，後端統計腳本仍應：

- 安全轉型。

- 設定範圍。

- 忽略或隔離異常值。

- 不信任客戶端額外欄位。

## 5. 回答與文件中的敏感資訊

所有後續回答、文件、CHANGELOG 或除錯紀錄：

- 不得完整顯示密鑰。

- 不得顯示 Service Account JSON。

- 不得顯示密碼或 Token。

- 不得要求使用者貼出私鑰。

- 若必須辨識設定，只能使用遮罩形式，例如：

  - xxxx...abcd

  - Secret 名稱

  - 非敏感資源名稱

# 八、程式變更標準流程

每次修改前，必須提供以下十項內容。

## 1. 問題與目標

說明：

- 目前問題。

- 預期行為。

- 為何需要修改。

- 哪些內容不在本次範圍。

## 2. 基準版本

必須記錄：

- 基準 ZIP。

- 遊戲版本。

- 文件版本。

- 若使用 Git，記錄 commit 或 tag。

## 3. 影響檔案

逐一列出：

- 直接修改檔案。

- 可能需要同步檢查但不修改的檔案。

- 是否影響 Rules、Workflow 或文件。

## 4. 影響功能

必須說明：

- 直接影響功能。

- 間接相依功能。

- 不應受到影響的功能。

- 是否影響舊資料。

## 5. 風險分析

至少評估：

- 功能回歸。

- 玩家資料遺失。

- 排行榜錯亂。

- 重複或遺漏統計。

- Firestore 權限。

- Firebase 成本。

- 行動裝置版面。

- 外部服務失敗。

- 安全與隱私。

## 6. 備份點

修改前必須：

- 保存原檔。

- 保存完整 BASELINE。

- 建立版本標記。

- 保存測試資料。

- 若涉及外部資料，先取得明確授權並建立備份。

## 7. 修改方案

必須：

- 採最小修改。

- 每次只處理一個明確目的。

- 不順便進行大型整理。

- 說明新舊流程。

- 說明相容方式。

## 8. 測試案例

應包含：

- 正常流程。

- 邊界情況。

- 錯誤流程。

- 離線流程。

- 舊資料。

- 多玩家。

- 重複操作。

- 頁面關閉。

- 行動裝置與桌面。

## 9. 驗收標準

必須可判斷成功或失敗，例如：

- 輸入固定資料後產生固定結果。

- 舊存檔能完整讀取。

- Rules 合法案例允許、非法案例拒絕。

- 統計不重複、不遺漏。

- 排行榜排序與規格一致。

## 10. 回復方式

必須說明：

- 還原哪些檔案。

- 還原哪個 commit 或 ZIP。

- 是否需要還原 Rules。

- 是否需要還原資料。

- 如何確認回復成功。

## 修改完成後的必要輸出

每次完成程式修改後，必須提供：

- 修改摘要。

- 修改檔案清單。

- 修改前後差異。

- 測試步驟與預期結果。

- 實際完成的測試。

- 未完成或待驗證測試。

- 已知限制與風險。

- 建議版本號。

- CHANGELOG。

- 下一步建議。

- 回復方式。

# 九、版本與文件維護原則

## 1. 穩定版本命名

建議格式：

V主版本.次版本.修正版｜版本名稱

例如：

V2.4.4｜註冊缺漏引導・聲明視窗修正版

原則：

- 重大玩法或資料架構變更：提高主版本或次版本。

- 一般新功能：提高次版本。

- 錯誤修正或低風險調整：提高修正版。

- 版本名稱應反映主要修改。

- 正式名稱由使用者確認。

## 2. CHANGELOG

每個版本應記錄：

- 版本號。

- 日期。

- 修改目的。

- 新增。

- 修正。

- 變更。

- 安全性。

- 資料遷移。

- 已知限制。

- 部署需求。

- 回復方式。

不得只寫「修正錯誤」而沒有具體內容。

## 3. 功能完成度文件

《功能完成度與待辦清單》應在下列情況更新：

- 功能狀態改變。

- 待驗證項目完成。

- 新增 P0～P3 工作。

- 已知問題已修正。

- 驗收標準改變。

不得因函式已加入就直接把功能改為已完成。

## 4. 架構文件

《系統架構與資料流程說明》應在下列情況更新：

- Firestore 集合或欄位改變。

- localStorage 結構改變。

- 玩家識別改變。

- GitHub Actions 改變。

- 統計資料流改變。

- 新增外部服務。

- 檔案架構改變。

## 5. 決策文件

本文件應記錄：

- 已確認的產品決策。

- 已確認的技術決策。

- 禁止任意變更事項。

- 新增的使用者正式決定。

- 被取代的舊決策及原因。

不得直接刪除歷史決策；應標記為「已取代」並保留追溯。

## 6. 待辦清單

待辦必須包含：

- 優先級。

- 問題。

- 預期成果。

- 影響範圍。

- 相依工作。

- 風險。

- 測試。

- 完成標準。

完成後應記錄：

- 完成版本。

- 測試結果。

- 是否仍有後續風險。

## 7. 基準 ZIP

每個穩定版本建議保存：

- 完整專案 ZIP。

- 清楚日期。

- 完整版本號。

- 不包含機密資訊。

- 可獨立還原。

- 應避免只有局部檔案而沒有完整基準。

建議命名：

abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_YYYY-MM-DD_Vx.x.x.zip

目前正式基準仍為：

abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip

## 8. Git Commit 或 Tag 建議

若使用 Git，建議：

### Commit

- 一次 Commit 處理單一目的。

- 訊息清楚描述功能或修正。

- 不混入無關格式化。

- Rules、前端與後端同步修改應在同一變更組或有明確關聯。

### Tag

穩定版建議建立：

v2.4.4

未來正式版可依版本建立新 Tag。

### Branch

重大變更應使用獨立分支，例如：

- fix/session-summary-reliability

- fix/firestore-rules-validation

- docs/version-consistency

不得直接在未備份情況下覆蓋唯一穩定版本。

# 十、待確認決策

以下事項目前缺乏足夠證據或尚未由使用者正式確認，不得自行定案。

## 1. 正式線上部署狀態

待確認：

- 正式網站是否部署 V2.4.4。

- 正式 Repository 的最新 commit 與 branch。

- 線上 Firestore Rules 是否與 BASELINE 相同。

- GitHub Actions 是否持續成功。

- WIF 與 Service Account 權限是否仍符合文件。

## 2. 正式版本名稱一致性

待確認：

- README 主標題應採哪一個 V2.4.4 名稱。

- 統計腳本 gameVersion 是否應更新為 V2.4.4。

- 政策文件 V2.3.9 是否為獨立文件版本。

- 遊戲資訊視窗是否需要統一版本名稱。

## 3. 完整 PWA 策略

待確認：

- 是否加入 Service Worker。

- 是否支援完全離線重新啟動。

- 是否加入 PWA icons。

- 是否快取 Firebase 與 Tailwind。

- 如何處理版本更新與舊快取。

## 4. 跨裝置帳號與資料備份

待確認：

- 是否建立正式帳號。

- 是否支援跨裝置存檔。

- 是否支援資料匯出及匯入。

- 如何處理帳號衝突。

- 如何更新隱私政策。

不得直接沿用現有挑戰密碼作為雲端帳號密碼。

## 5. 世界盃作弊防護

待確認：

- 是否啟用 App Check。

- 是否建立異常分數隔離。

- 是否需要人工審核介面。

- 是否建立封鎖或下架紀錄。

- 是否保留娛樂性、無實質獎勵定位。

## 6. 全球統計長期架構

待確認：

- 是否採增量彙整。

- 是否建立每日或每月統計文件。

- 是否啟用 Firestore TTL。

- Session Summary 保留期限。

- 世界盃 submissions 保留期限。

- 是否保留全量掃描作為備援。

## 7. Firestore App Check

目前未在 BASELINE 程式或文件中確認 App Check 已正式啟用。

待確認：

- Firebase Console 是否已有設定。

- 使用哪一種 Provider。

- 是否只監控或強制執行。

- 本機開發如何測試。

- 啟用後是否影響既有玩家。

## 8. leaderboard 集合用途

Rules 中存在 leaderboard 集合，但目前前端主要流程沒有使用。

待確認：

- 是否為舊版本集合。

- 是否仍有正式資料。

- 是否可封存。

- 是否需要保留相容讀取。

在確認前不得直接刪除 Rules 或線上資料。

## 9. 技能消除與全球消行統計的產品定義

待確認：

- 技能清除的方塊或行是否全部計入全球累積消行。

- 不同技能是否有一致計算方式。

- 歷史版本是否已採相同定義。

不得自行改變統計定義。

## 10. 完整歷史開發需求

目前只能取得部分舊對話脈絡。

待確認：

- 是否有其他尚未轉入正式文件的需求。

- 宣傳素材是否曾完成。

- 是否有未保存的版本決策。

- 是否存在未上傳的較新程式碼。

## 11. 法律與政策審閱

待確認：

- 免責聲明是否經法律專業人員審閱。

- 玩家名稱規範是否符合所有預定地區需求。

- GA4、Firebase 與公開排行榜是否需要額外隱私聲明。

- 未來跨裝置帳號是否需要新的隱私政策。

# 文件結論

《極限操控方塊》後續開發必須以「保留既有功能、維持資料相容、小步驟修改、可測試、可回復」為最高原則。

目前最重要的不可任意變更邊界為：

- 本機 playerId 與 Firebase UID 的雙層身分設計。

- 本機完整資料與雲端摘要資料的分界。

- 本機龍虎榜與世界盃的分離。

- 世界盃送件、候選與公開結果的三層流程。

- 全球統計的 Pending Summary、公開即時補值及官方摘要架構。

- Firestore Rules 與一般前端寫入權限。

- GitHub Actions 的 WIF 無長期私鑰架構。

- localStorage keys、存檔欄位與舊版本遷移。

- index.html 單檔中的既有完整功能。

- 免責聲明、玩家命名規範與娛樂榮譽榜定位。

任何修改均不得只看單一函式或單一檔案。必須同時檢查產品規則、玩家資料、排行榜、Firestored Rules、GitHub Actions、統計腳本、正式文件及回復方案。

本文件僅整理已確認決策、限制、保護原則與變更程序；未修改任何程式或既有文件、未執行程式、未啟動網頁預覽，也未連線 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。