# 《極限操控方塊－功能完成度與待辦清單 V1.0》

文件版本： V1.0
基準版本： V2.4.4｜註冊缺漏引導・聲明視窗修正版
基準日期： 2026-06-15
基準程式： abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip
文件性質： 功能完成度、驗收狀態、已知問題與開發待辦盤點
盤點方式： 靜態閱讀與文件交叉比對
未執行事項： 未執行程式、未啟動網頁預覽、未連線 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。

# 一、盤點原則

## 1. 資料來源

本文件依下列優先順序判定：

- 【最新程式碼】
abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip

- 【正式文件】

  - 《極限操控方塊－專案接手總覽 V1.0》

  - 《極限操控方塊－系統架構與資料流程說明 V1.0》

  - ZIP 內的 README、部署文件與政策文件

- 【舊對話脈絡】
目前專案可取得的「俄羅斯方塊遊戲－開發」歷史片段。

- 【推測】
依程式結構與一般工程慣例推論；不得作為已完成的唯一依據。

若資料衝突，以最新完整程式碼為優先；正式文件與程式碼衝突時，只記錄差異，不自行修改。

## 2. 功能狀態判定方式

### 已完成

符合以下條件：

- 具備完整程式流程，不只是單一函式或畫面。

- 已確認入口、狀態更新、事件綁定及相關資料處理存在。

- 相關正式文件亦記錄為現有功能。

- 沒有已知證據顯示核心流程缺失。

「已完成」代表程式實作完成度，不等於已完成所有瀏覽器、裝置或正式環境驗收。

### 部分完成

符合任一情況：

- 功能主體已存在，但有已確認缺口。

- 需要外部服務才能完成整體流程。

- 有資料一致性、安全、成本或可靠性問題。

- 僅完成其中一層，例如已有 manifest，但沒有完整離線快取。

### 尚未完成

- 文件或產品方向有提及，但基準程式缺少主要實作。

- 功能只有占位內容，沒有可辨識的完整流程。

### 疑似失效

- 有歷史錯誤紀錄或程式衝突。

- 最新程式仍可辨識出直接導致失效的條件。

- 尚未執行驗證，因此不能直接定義為確定故障。

### 待驗證

- 程式或設定存在，但必須執行、連線外部服務或進行實機測試才能判斷。

- 無法從靜態程式與正式文件確認實際結果。

## 3. 盤點限制

本次沒有進行：

- JavaScript 執行測試。

- 網頁畫面測試。

- localStorage 實際讀寫測試。

- Firebase Authentication 測試。

- Firestore Rules 部署測試。

- GitHub Actions 執行測試。

- GA4 Data API 測試。

- 手機、平板或桌機實機測試。

- 世界盃與全球統計正式資料核對。

因此，程式已存在的功能仍可能在正式環境中有執行問題；相關項目會在測試欄與待辦中保留驗證要求。

# 二、功能模組清單

## 1. 首頁與遊戲入口

- 功能目的： 提供玩家登入、註冊、Guest、新局、續玩、排行榜、全球統計及說明入口。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 首頁 Overlay、登入欄位、註冊 Modal、Guest、新局與續玩按鈕、資料管理及統計區均有完整事件流程，不是單一畫面占位。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案或程式區域： index.html；showHomeOverlayClean()、startGuestMode()、hardLaunchGameAfterAuth()、首頁按鈕事件。

- 已知問題： 實際版面、按鈕可用性及外部 CDN 載入失敗時的呈現尚未驗證。

- 相依功能： 玩家登入、存檔、排行榜、Firebase、全球統計。

- 建議測試方式： 分別以無玩家、已有玩家、有存檔、Guest、離線狀態進入首頁。

- 驗收標準： 所有入口顯示正確；不可用功能有明確提示；不會因 Firebase 失敗阻擋本機遊戲。

## 2. 玩家名稱、帳號與身分識別

- 功能目的： 在同一瀏覽器中建立及識別多名正式玩家，並與 Firebase 匿名 UID 建立雲端所有權關係。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 具備玩家建立、尋找、選取、封存、恢復、刪除、目前玩家設定及舊資料遷移流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： loadPlayers()、savePlayers()、createRegisteredPlayer()、setCurrentPlayer()、findPlayerById()、資料管理 Modal。

- 已知問題： 本機玩家不是跨裝置帳號；玩家完整資料無法透過 Firebase 在其他裝置恢復。

- 相依功能： 挑戰密碼、本機存檔、排行榜、玩家雲端摘要、世界盃。

- 建議測試方式： 建立多名玩家、同名阻擋、封存與恢復、刪除、重新載入頁面。

- 驗收標準： 每名玩家以 playerId 正確區分；切換玩家不會讀取到其他玩家的存檔或成績。

## 3. 挑戰碼或密碼機制

- 功能目的： 防止一般使用者直接進入同一瀏覽器中的其他玩家帳號。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 具備註冊密碼、再次確認、簡易雜湊、登入比對、密碼提示及修改前驗證。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： simpleHash()、ensurePlayerLogin()、requirePlayerPassword()、showPasswordHint()、註冊及個人資料 Modal。

- 已知問題： 簡易無鹽雜湊儲存在 localStorage，不是高安全性帳號認證；提示內容亦為本機明文資料。

- 相依功能： 玩家帳號、本機資料管理、玩家資料修改。

- 建議測試方式： 正確密碼、錯誤密碼、短密碼、修改密碼、忘記密碼提示、重新載入。

- 驗收標準： 錯誤密碼不得登入；修改密碼後舊密碼失效；不會把密碼或提示送往 Firestore。

## 4. 遊戲開始、暫停與重新開始

- 功能目的： 控制新局、續玩、暫停、恢復、重挑與重新開始流程。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 新局與存檔還原、重力啟動、暫停、解除暫停、兩秒準備倒數、重挑及重新開始流程均有完整狀態控制。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： initGame()、forceStartGameplay()、togglePause()、beginLevelStartGrace()、startRetryAtLevel()、restoreGameState()。

- 已知問題： 快速連按、切換分頁、暫停時關閉頁面等邊界流程未執行驗證。

- 相依功能： 存檔、重力計時器、Overlay、關卡重挑。

- 建議測試方式： 新局、續玩、暫停後返回、連續暫停、頁面切換、Game Over 後重挑。

- 驗收標準： 暫停期間不移動方塊；恢復後不立即誤落；重新開始不殘留前局計時器或狀態。

## 5. 方塊生成、移動、旋轉與掉落

- 功能目的： 實現七種方塊的基本遊戲操作。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 方塊矩陣、生成、碰撞、左右移動、極速靠邊、順逆旋轉、一般下降、快速下降、硬降、Ghost Piece、Lock Delay 均有整合流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： generatePiece()、checkCollision()、move()、rotate()、rotateCCW()、hardDrop()、gameTick()、lockPiece()。

- 已知問題： 各種牆邊旋轉、堆疊頂部及快速輸入情境尚未執行測試。

- 相依功能： 棋盤、重力、輸入控制、Canvas 繪圖、計分。

- 建議測試方式： 七種方塊逐一測試左右邊界、堆疊碰撞、旋轉、硬降與 HOLD。

- 驗收標準： 方塊不得穿牆、重疊或超出棋盤；落地後只鎖定一次；輸入不造成重複計分。

## 6. HOLD 與 NEXT

- 功能目的： 顯示下一個方塊並允許每回合暫存或交換一次。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： nextPiece、holdPiece、canHold 狀態，以及交換、預覽與存檔還原流程均存在。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： hold()、drawPreview()、saveGameState()、restoreGameState()。

- 已知問題： HOLD 後產生碰撞、存檔還原後重複 HOLD 等邊界情境待執行驗證。

- 相依功能： 方塊生成、存檔、Canvas 預覽。

- 建議測試方式： 空 HOLD、交換 HOLD、同回合重複操作、存檔後恢復。

- 驗收標準： 同一方塊生命週期只能 HOLD 一次；交換後方塊狀態正確。

## 7. 消行判定

- 功能目的： 偵測完整橫列、移除列並補入空列。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： lockPiece() 與 clearLines() 已串接，並同步分數、總消行數、音效、關卡進度及待送統計。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： clearLines()、lockPiece()、checkLevelProgression()。

- 已知問題： 一次多行、技能造成消除、過關臨界點及動畫時序尚未執行驗證。

- 相依功能： 分數、關卡、累積消行統計、音效、存檔。

- 建議測試方式： 分別製造 1、2、3、4 行消除及接近過關目標的消除。

- 驗收標準： 刪除行數、棋盤下移、分數及 lines 必須一致；不得重複計算。

## 8. 分數計算

- 功能目的： 根據消行、Level、硬降、快速下降及過關 Bonus 計算分數。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 消行表、Level 倍率、下降加分、關卡 Bonus、重挑扣分及最高分更新均有明確程式流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： clearLines()、hardDrop()、triggerRapidDescent()、completeLevel()、retryCurrentLevelWithScorePenalty()。

- 已知問題： 分數上限、極長遊戲及多個加分事件同時發生時尚未執行測試。

- 相依功能： 消行、關卡、排行榜、世界盃、存檔。

- 建議測試方式： 對照固定棋盤情境人工計算預期分數。

- 驗收標準： 1／2／3／4 行分別使用 100／300／500／800 基礎值乘以 Level；下降與 Bonus 不重複。

## 9. 累積消行與過關統計

- 功能目的： 將所有玩家的消行數與過關次數彙整為全球公開統計。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 最新程式已有本機 Pending Summary、clearedLines、levelClears、私人與公開摘要及後端彙整流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】【舊對話脈絡】

- 相關區域： addToPendingSessionSummary()、flushPendingSessionSummary()、game_session_summaries、public_session_summaries、sumSessionSummaries()。

- 已知問題：

  - 舊對話曾發現累積消行數為 0。

  - 最新程式已加入修正架構，但正式環境尚未驗證。

  - 私人與公開摘要雙寫任一成功即清除 Pending，存在官方統計遺漏風險。

- 相依功能： 消行判定、過關、Firebase Auth、Firestore Rules、GitHub Actions。

- 建議測試方式： 使用固定測試帳號完成已知行數與關卡數，核對本機 Pending、兩個 Firestore 文件與官方摘要。

- 驗收標準： 所有測試數字端到端一致；任一寫入失敗後可重試；不得遺漏或重複累計。

## 10. 關卡、技能與過關流程

- 功能目的： 提供 20 關主線、後續無盡挑戰、技能獎勵與里程碑。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 關卡資料、目標、速度、Bonus、獎勵、三種技能、過關結算、關卡快照與里程碑均已串接。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： 關卡設定陣列、checkLevelProgression()、completeLevel()、grantReward()、useRowBomb()、useColumnBomb()、useCrossBomb()。

- 已知問題： Level 1 至 100 的完整連續遊玩尚未驗證；技能造成的分數及統計邊界需測試。

- 相依功能： 分數、存檔、技能、里程碑、全球統計。

- 建議測試方式： 使用測試狀態逐關驗證目標、速度、獎勵及 Level 10／20／30 里程碑。

- 驗收標準： 每關資料與文件一致；過關只觸發一次；獎勵、快照及下一關狀態正確。

## 11. 遊戲結束流程

- 功能目的： 處理 Game Over、完整挑戰完成、成績結算、存檔清除及重挑。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： endGame()、winGame()、排行榜提交、雲端同步、摘要送出與 Overlay 結算已形成完整流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： endGame()、winGame()、submitScoreToCloud()、buildRetryPanelHTML()。

- 已知問題： 雲端同步失敗時使用者可見提示有限；函式名稱 submitScoreToCloud() 與其本機榜單責任容易造成維護誤解。

- 相依功能： 排行榜、玩家資料、世界盃、統計摘要、重挑。

- 建議測試方式： 頂部碰撞 Game Over、Level 100 完成、離線 Game Over、排行榜入榜與未入榜。

- 驗收標準： 遊戲停止；成績只結算一次；存檔與重挑資料符合設計；離線不阻擋結算。

## 12. 本機資料保存

- 功能目的： 保存玩家、棋盤、分數、關卡、技能、排行榜、重挑節點及待送資料。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 有完整的 player-specific key、存檔驗證、頁面離開保存、手動保存、損壞資料處理及歷史資料遷移。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： saveGameState()、getSavedState()、restoreGameState()、emergencySaveBeforePageLeaves()、各 localStorage key。

- 已知問題：

  - localStorage 容量與寫入失敗處理有限。

  - 清除瀏覽資料或更換裝置會遺失。

  - 尚無完整跨裝置備份。

- 相依功能： 玩家帳號、續玩、重挑、排行榜、Pending Summary。

- 建議測試方式： 正常重載、突然關閉、儲存空間不足、損壞 JSON、舊版資料樣本。

- 驗收標準： 有效存檔可完整還原；損壞存檔不造成程式卡死；不同玩家資料完全隔離。

## 13. Firestore 資料讀寫

- 功能目的： 保存玩家摘要、統計事件、里程碑、世界盃與公開統計資料。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 前端初始化、讀取、建立、更新、即時監聽及 Rules 均存在；但未驗證正式部署狀態。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： index.html、firestore.rules。

- 已知問題：

  - 線上 Rules 是否為最新版本待驗證。

  - 部分集合缺少完整欄位白名單。

  - 雙寫資料存在部分成功風險。

- 相依功能： Firebase Anonymous Auth、Rules、網路連線、GitHub Actions。

- 建議測試方式： 使用 Emulator 或正式測試專案逐集合驗證允許與拒絕案例。

- 驗收標準： 合法資料可寫入；越權、欄位錯誤、數值超限及未登入操作全部被拒絕。

## 14. 玩家雲端資料

- 功能目的： 保存正式玩家的匿名雲端摘要與里程碑，不上傳完整本機帳號。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： players 與 milestones 寫入流程存在，Rules 具 ownerUid 限制。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： syncCloudPlayer()、createCloudMilestone()、players、milestones Rules。

- 已知問題：

  - 不是跨裝置完整帳號備份。

  - players Rules 未限制完整欄位白名單。

  - 實際線上資料與寫入成功率待驗證。

- 相依功能： 本機玩家、Firebase UID、Rules。

- 建議測試方式： 同一 UID 多玩家、不同 UID 越權讀取、里程碑重複建立。

- 驗收標準： 只能存取本人文件；挑戰密碼、提示及完整棋盤不得上傳。

## 15. 成績資料與單局摘要

- 功能目的： 保存對局數、消行數、過關數及排行榜成績。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 本機成績、私人摘要、公開摘要、世界盃候選與送件均有資料結構。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： Pending Summary 函式、game_session_summaries、public_session_summaries、世界盃集合。

- 已知問題： 私人與公開摘要部分成功時的清除邏輯可能造成官方資料缺漏。

- 相依功能： 分數、消行、Game Over、Firebase、GitHub Actions。

- 建議測試方式： 模擬兩筆寫入分別成功／失敗，核對 Pending 保留與後續重試。

- 驗收標準： 每一批摘要具可重試性與冪等性；官方來源不會因公開寫入成功而遺失。

## 16. 本機排行榜

- 功能目的： 顯示同一瀏覽器內正式玩家前十名，並加入適量預設挑戰者。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 具備讀取、去重、修復、重建、playerId 驗證、預設挑戰者及排行榜顯示流程。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： loadLocalLeaderboard()、dedupeRealLeaderboardByPlayer()、rebuildLeaderboardFromPlayers()、buildAdaptiveDefaultBots()。

- 已知問題： 大量舊版資料、同名不同 playerId 及部分損壞資料的邊界情境尚未執行驗證。

- 相依功能： 玩家資料、存檔、Game Over、本機儲存。

- 建議測試方式： 多玩家、同名歷史紀錄、Guest、十名真實玩家、封存及刪除。

- 驗收標準： 每名真實玩家只保留最佳紀錄；Guest 不入榜；預設挑戰者不超越真實玩家限制。

## 17. 世界盃機制

- 功能目的： 建立全球榮譽冠軍及前十名，每個匿名裝置只保留一名最佳候選者。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 本機候選選擇、送件證據、候選更新、即時冠軍交易、後端前十名與前端讀取流程均存在。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】【舊對話脈絡】

- 相關區域： getLocalDeviceWorldCupChampion()、writeWorldCupSubmissionEvidence()、upsertWorldCupCandidate()、publishWorldCupChampionIfBetter()、統計腳本。

- 已知問題：

  - 客戶端成績可被修改。

  - Rules 無法證明成績由真實遊戲產生。

  - 正式冠軍及前十名尚未驗證。

  - 後端腳本仍標示 V2.4.3。

- 相依功能： 本機排行榜、Firebase UID、Firestore Rules、GitHub Actions。

- 建議測試方式： 多玩家同裝置、多裝置、同分、同 Level、不同消行、較早達成、離線補送。

- 驗收標準： 每 UID 只保留最佳候選；排序與前端一致；Guest 與預設挑戰者不得參加。

## 18. 全球統計

- 功能目的： 顯示全球玩家、今日活躍、對局、消行、過關及里程碑數字。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 九宮格 UI、官方摘要、近期公開資料補值、即時監聽及後端彙整均存在。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】【舊對話脈絡】

- 相關區域： initializeGlobalStats()、loadPublicStatsSummary()、loadLivePublicStats()、renderPublicStats()、public_stats/summary。

- 已知問題：

  - 舊對話曾發生累積消行為 0。

  - 線上摘要與即時補值正確性待驗證。

  - 後端全量掃描將增加成本。

- 相依功能： 公開事件、Session Summary、里程碑、GitHub Actions、GA4。

- 建議測試方式： 設定可預測的測試資料，分別核對官方摘要與摘要後即時補值。

- 驗收標準： 九項數字來源清楚且不重複；Actions 更新後不倒退、不遺漏。

## 19. GitHub Actions

- 功能目的： 每五分鐘或手動執行全球統計與世界盃彙整。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： Workflow、WIF 驗證、Node.js 設定、npm 安裝及統計指令均已定義。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： .github/workflows/update-public-stats.yml。

- 已知問題：

  - 實際最近執行結果待驗證。

  - 未看到失敗通知。

  - 每五分鐘全量掃描可能造成成本與逾時風險。

- 相依功能： GitHub Secrets、WIF、Service Account、Firestore、GA4、npm。

- 建議測試方式： 先執行語法檢查，再於授權後手動執行測試 Workflow。

- 驗收標準： WIF 成功；不使用長期私鑰；兩個公開文件正確更新；失敗時明確標示失敗。

## 20. 公開統計更新腳本

- 功能目的： 彙整 Firestore 與 GA4，產生官方摘要及世界盃前十名。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 環境變數驗證、Firestore 統計、GA4 降級、世界盃排序、公開文件寫入及錯誤退出均存在。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： scripts/update-public-stats.mjs、package.json。

- 已知問題：

  - gameVersion 仍為 V2.4.3。

  - 每次掃描全部 Session Summary 與世界盃資料。

  - public_stats 與 world_cup/current 平行寫入，可能部分成功。

  - 無應用層重試及 rollback。

- 相依功能： Firestore Admin Client、GA4 Data API、WIF、Workflow。

- 建議測試方式： 使用固定測試資料執行語法、排序、彙整與部分失敗測試。

- 驗收標準： 輸出數字與測試資料一致；GA4 失敗不阻斷 Firestore 統計；重大錯誤回傳非零狀態。

## 21. PWA 與 manifest

- 功能目的： 提供加入主畫面、standalone 顯示及應用程式主題資訊。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： manifest.webmanifest 存在並由 index.html 載入。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： manifest.webmanifest、index.html。

- 已知問題：

  - 未看到 Service Worker。

  - manifest 未列出圖示。

  - 不可宣稱具備完整離線快取。

- 相依功能： 瀏覽器 PWA 支援、正式網站 HTTPS、圖示資源。

- 建議測試方式： Chrome／Android、Safari／iOS 加入主畫面及 standalone 啟動測試。

- 驗收標準： manifest 無錯誤；加入主畫面後正常啟動；若宣稱離線功能，必須另有 Service Worker 驗證。

## 22. 錯誤處理與使用者提示

- 功能目的： 在 Firebase、存檔、登入或非關鍵功能失敗時避免整個遊戲中斷。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： 多處使用 try/catch、safeRun()、safeCall()、Toast、狀態文字、Pending 重試及壞存檔清除。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： safeRun()、safeCall()、showToast()、setCloudStatsStatus()、各雲端函式。

- 已知問題：

  - 多處錯誤被靜默忽略或僅寫入 Console。

  - 使用者可能不知道成績或統計未同步。

  - 缺乏統一錯誤代碼及診斷資訊。

- 相依功能： 所有本機與雲端模組。

- 建議測試方式： 模擬 Auth、Firestore、GA4、localStorage、CDN 失敗。

- 驗收標準： 核心遊戲不因非必要服務失敗而卡死；重要資料失敗有清楚、可行動的提示。

## 23. 行動裝置與桌面版相容性

- 功能目的： 支援手機直式、手機橫式、平板與桌面瀏覽器。

- 目前狀態： 待驗證

- 判定依據： 程式具備 Media Query、Visual Viewport、Safe Area、Pointer Events、鍵盤及觸控設計，但未進行實機測試。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關區域： CSS Media Queries、updateVisualViewportSize()、applyDynamicLayoutVars()、installMobileZoomGuard()。

- 已知問題： iOS 鍵盤、Safari viewport、Android 多點觸控、橫向低高度與桌面縮放均待驗證。

- 相依功能： CSS、Canvas resize、輸入控制、瀏覽器 API。

- 建議測試方式： 建立裝置／瀏覽器矩陣進行實機或瀏覽器裝置測試。

- 驗收標準： 棋盤、控制器及 Modal 不被遮擋；無誤觸縮放；所有操作可完成。

## 24. Firestore 安全規則與防作弊

- 功能目的： 限制資料所有權、欄位範圍及官方摘要寫入權限。

- 目前狀態： 部分完成

- 判定依據： Rules 已限制 Authentication、ownerUid、數值型別、部分欄位範圍、Server Timestamp 與世界盃證據。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： firestore.rules。

- 已知問題：

  - 多個集合缺少完整欄位白名單。

  - 公開 marker 未強制文件 ID 與 UID 綁定。

  - 未看到 App Check 或伺服器端頻率限制。

  - 客戶端成績無法證明真實。

- 相依功能： Firebase Auth、Firestore、世界盃、公開統計。

- 建議測試方式： 使用 Firestore Emulator 建立允許／拒絕測試，以及修改版客戶端濫用情境。

- 驗收標準： 越權與偽造資料被拒絕；官方摘要不可由前端修改；安全測試具自動化紀錄。

## 25. 政策、命名規範與免責提示

- 功能目的： 說明資料保存風險、娛樂用途、命名規範、第三方服務與異常紀錄處理。

- 目前狀態： 已完成

- 判定依據： 獨立政策文件與遊戲內聲明均存在，註冊及修改名稱流程要求使用者確認。

- 來源：【最新程式碼】【正式文件】

- 相關檔案： DISCLAIMER_AND_PLAYER_NAMING_POLICY.md、index.html。

- 已知問題： 政策文件版本為 V2.3.9，與遊戲 V2.4.4 不一致；是否採獨立版本待確認。

- 相依功能： 玩家註冊、玩家資料修改、世界盃。

- 建議測試方式： 驗證未勾選規範不能完成註冊或名稱修改。

- 驗收標準： 重要聲明可正常開啟；註冊門檻正確；文字與正式政策文件一致。

# 三、功能完成度摘要

| 分類 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 13 | 程式流程與功能串接已確認，但仍需執行驗收 |
| 部分完成 | 11 | 主要涉及外部服務、資料正確性、安全、PWA 或錯誤可觀測性 |
| 待驗證 | 1 | 行動裝置與桌面實際相容性 |
| 尚未完成 | 0 | 目前指定盤點項目未發現完全沒有主體實作的功能 |
| 疑似失效 | 0 | 累積消行曾有歷史問題，但最新程式已有修正架構，現階段不足以標示為疑似失效 |

「尚未完成」為 0 不代表沒有後續工作；完整離線 PWA、自動化測試、增量彙整、App Check 等屬後續擴充或技術待辦，並非目前產品已明確承諾但完全缺失的核心功能。

# 四、待辦事項

# P0：阻擋正式使用或重大安全風險

## P0-01 正式環境基準與安全部署驗證

- 問題說明： 無法確認正式網站、Firestore Rules、Anonymous Authentication 及線上程式是否與 V2.4.4 BASELINE 一致。

- 預期成果： 建立「程式基準、部署版本、Rules、Auth、公開文件」一致性證明。

- 影響範圍： 所有 Firebase、世界盃與全球統計功能。

- 相關檔案： index.html、firestore.rules、README、部署文件。

- 相依工作： 需使用者明確授權連線正式環境。

- 潛在風險： 若直接變更線上設定，可能中斷現有玩家功能；本工作應先唯讀查核。

- 建議測試： 對照版本、Rules、Auth Provider、集合及公開摘要。

- 完成判定標準： 線上版本與 BASELINE 差異已列清；安全規則與匿名登入狀態已確認；沒有未授權的公開寫入。

## P0-02 官方公開資料寫入邊界驗證

- 問題說明： 必須確認一般前端無法寫入 public_stats/summary，且 Service Account 沒有超出必要範圍的權限。

- 預期成果： 官方摘要只能由受控後端身分更新。

- 影響範圍： 全球統計、世界盃與資料可信度。

- 相關檔案： firestore.rules、Workflow、WIF 設定文件。

- 相依工作： P0-01。

- 潛在風險： 權限收緊不當可能讓 Actions 無法更新。

- 建議測試： 前端寫入拒絕、未登入拒絕、Service Account 正常寫入。

- 完成判定標準： 客戶端無法修改官方摘要；後端僅具必要的 Firestore 與 GA4 權限。

# P1：核心功能或資料正確性

## P1-01 修正單局摘要雙寫可靠性

- 問題說明： 私人與公開摘要任一成功即清除 Pending，可能使官方彙整來源遺失。

- 預期成果： 私人官方來源可靠送達；公開摘要可獨立補送；不重複統計。

- 影響範圍： 累積對局、消行、過關及首頁即時數字。

- 相關檔案： index.html、firestore.rules。

- 相依工作： 先建立資料流程與失敗情境測試。

- 潛在風險： 重試邏輯設計錯誤可能造成重複統計。

- 建議測試： 私人成功／公開失敗、私人失敗／公開成功、兩者失敗、重載補送。

- 完成判定標準： 任一失敗情境最終可恢復；官方數字不遺漏、不重複。

## P1-02 累積消行端到端驗證

- 問題說明： 舊對話曾發生累積消行為 0，最新架構尚未進行正式環境驗證。

- 預期成果： 證明從 clearLines() 到官方摘要的完整資料鏈正確。

- 影響範圍： 全球累積消行、公開統計可信度。

- 相關檔案： index.html、firestore.rules、update-public-stats.mjs。

- 相依工作： P1-01、P0-01。

- 潛在風險： 使用正式資料測試可能污染統計，應使用隔離環境或可識別測試紀錄。

- 建議測試： 固定消除 10 行並完整追蹤本機、私人摘要、公開摘要與官方摘要。

- 完成判定標準： 四層數值一致，且 Actions 更新後不回退為 0。

## P1-03 統一版本資訊

- 問題說明： 前端、README、統計腳本及政策文件版本文字不一致。

- 預期成果： 每個輸出資料與文件皆能辨識相同正式版本，或明確區分獨立文件版本。

- 影響範圍： 發布、除錯、全球統計、世界盃與維護文件。

- 相關檔案： index.html、package.json、package-lock.json、README、統計腳本、政策文件。

- 相依工作： 使用者確認正式版本命名。

- 潛在風險： 不應只改顯示文字而漏掉雲端輸出版本。

- 建議測試： 全專案搜尋 V2.4.3、V2.4.4 與版本名稱。

- 完成判定標準： 所有版本差異均屬有意設計並已記錄；雲端新資料標示正確版本。

## P1-04 Firestore Rules 欄位白名單與公開集合防濫用

- 問題說明： 多個集合未限制完整欄位集合，公開 marker 未強制文件 ID 與 UID 綁定。

- 預期成果： 降低匿名客戶端注入額外欄位、重複 marker 或大量灌入的風險。

- 影響範圍： 玩家資料、公開玩家數、里程碑、世界盃與成本。

- 相關檔案： firestore.rules、index.html。

- 相依工作： 建立 Rules Emulator 測試。

- 潛在風險： 過度收緊可能拒絕現有合法前端資料。

- 建議測試： 合法欄位、額外欄位、偽造 markerId、其他 UID、數值超限。

- 完成判定標準： 所有合法現有資料通過；已知濫用案例全部拒絕。

## P1-05 世界盃資料可信度與異常處理策略

- 問題說明： Rules 無法證明成績由未修改的遊戲流程產生。

- 預期成果： 建立娛樂排行榜可接受的異常偵測、人工審核與移除流程。

- 影響範圍： 世界盃冠軍、前十名與玩家信任。

- 相關檔案： index.html、firestore.rules、統計腳本、政策文件。

- 相依工作： 先確認產品仍維持無實質獎勵定位。

- 潛在風險： 自動封鎖規則過嚴可能誤傷正常高分玩家。

- 建議測試： 不合理 Level、極端分數、短時間大量送件、同 UID 多紀錄。

- 完成判定標準： 異常資料有可追蹤、可隔離、可恢復的處理程序。

## P1-06 增量彙整與資料保留設計

- 問題說明： 每五分鐘全量掃描歷史摘要與世界盃送件，資料不斷累積。

- 預期成果： 以游標、分段摘要、每日彙整或 TTL 降低成本。

- 影響範圍： Firestore 讀取量、Actions 執行時間及長期穩定性。

- 相關檔案： update-public-stats.mjs、Workflow、Firestore 結構文件。

- 相依工作： 先取得實際資料量與成本基準。

- 潛在風險： 增量游標錯誤會造成遺漏或重複。

- 建議測試： 全量結果與增量結果並行比對多個週期。

- 完成判定標準： 統計結果一致；單次讀取量不再隨所有歷史文件線性增加。

# P2：穩定性、維護性與使用體驗

## P2-01 建立功能驗收與自動化測試

- 問題說明： 目前沒有前端單元測試、E2E 或 Rules 自動化測試。

- 預期成果： 建立可重複執行的核心回歸測試。

- 影響範圍： 全專案。

- 相關檔案： 未來測試檔；現有程式暫不重構。

- 相依工作： 先建立測試矩陣及基準資料。

- 潛在風險： 測試架構不得迫使專案立即大型重構。

- 建議測試： 遊戲核心純邏輯、存檔、排行榜、Rules、統計腳本。

- 完成判定標準： 核心功能修改前後可自動判斷是否回歸。

## P2-02 行動裝置與桌面相容性驗收

- 問題說明： 已有響應式設計，但沒有本次可確認的實機結果。

- 預期成果： 建立裝置／瀏覽器支援矩陣及已知限制。

- 影響範圍： UI、Canvas、鍵盤、觸控及 PWA。

- 相關檔案： index.html、manifest.webmanifest。

- 相依工作： 無。

- 潛在風險： 修正單一裝置可能影響其他比例。

- 建議測試： iPhone Safari、Android Chrome、iPad、桌面 Chrome／Edge／Safari。

- 完成判定標準： 所有主要入口與控制按鍵可用；棋盤及 Modal 不被遮擋。

## P2-03 改善錯誤可觀測性

- 問題說明： 靜默 catch 與 Console 錯誤可能使同步失敗不易察覺。

- 預期成果： 建立一致的錯誤代碼、同步狀態及使用者提示。

- 影響範圍： Firebase、存檔、世界盃、全球統計。

- 相關檔案： index.html、Workflow。

- 相依工作： 先分類哪些錯誤可忽略、哪些必須通知。

- 潛在風險： 過多提示會干擾遊戲。

- 建議測試： 離線、權限拒絕、Quota、JSON 損壞、Auth 失敗。

- 完成判定標準： 關鍵資料失敗有清楚提示；非關鍵錯誤不阻擋遊戲。

## P2-04 localStorage 容量、損壞與遷移測試

- 問題說明： 本機保存資料種類多，且包含歷史遷移流程。

- 預期成果： 明確定義容量不足、資料損壞與舊版升級時的安全行為。

- 影響範圍： 玩家、存檔、排行榜、重挑及待送摘要。

- 相關檔案： index.html。

- 相依工作： 建立不同版本的測試樣本。

- 潛在風險： 錯誤清理可能刪除玩家有效資料。

- 建議測試： 容量不足、部分 JSON、舊 key、無 playerId、已完成舊版帳號。

- 完成判定標準： 可恢復資料不遺失；無法恢復時有清楚提示及備份方式。

## P2-05 整理部署與維運文件

- 問題說明： 部署文件同時保留多個歷史版本排程與操作說明。

- 預期成果： 區分「目前正式步驟」與「歷史紀錄」。

- 影響範圍： GitHub Actions、WIF、Rules 與未來接手。

- 相關檔案： GITHUB_ACTIONS_GLOBAL_STATS_SETUP.md、README。

- 相依工作： P1-03。

- 潛在風險： 不得刪除仍具追溯價值的歷史紀錄。

- 建議測試： 由未參與原始開發的人依文件模擬部署流程。

- 完成判定標準： 維護者能明確辨識現行版本、必要 Secrets 及正確排程。

## P2-06 建立資料契約與函式責任文件

- 問題說明： index.html 為大型單檔，部分函式名稱與實際責任不完全一致。

- 預期成果： 在不重構的前提下建立模組索引、狀態表與資料契約。

- 影響範圍： 後續所有修改。

- 相關檔案： index.html、架構文件。

- 相依工作： 無。

- 潛在風險： 文件若不同步會形成新的技術債。

- 建議測試： 每次修改時核對入口函式、狀態及相依集合。

- 完成判定標準： 維護者可在不全文搜尋的情況下定位主要模組與資料流。

# P3：優化、行銷與後續擴充

## P3-01 完整 PWA 與離線策略評估

- 問題說明： 目前只有 manifest，沒有 Service Worker 與圖示清單。

- 預期成果： 明確決定是否支援完整離線安裝、快取及版本更新。

- 影響範圍： 啟動速度、離線遊玩、CDN 相依及更新策略。

- 相關檔案： manifest.webmanifest、index.html、未來 Service Worker。

- 相依工作： 先確認產品需求。

- 潛在風險： 錯誤快取可能讓玩家長期停留在舊版本。

- 建議測試： 首次安裝、離線重啟、版本更新、快取失效。

- 完成判定標準： PWA 能力與宣傳文字一致；版本更新可控。

## P3-02 可用性、無障礙與新手引導

- 問題說明： 功能豐富，但尚未進行正式可用性與無障礙盤點。

- 預期成果： 改善鍵盤導覽、焦點管理、對比、提示及新玩家理解速度。

- 影響範圍： 首頁、Modal、控制器、統計及排行榜。

- 相關檔案： index.html。

- 相依工作： P2-02。

- 潛在風險： UI 調整可能影響手機版面。

- 建議測試： 鍵盤操作、螢幕閱讀器、色弱模式、新玩家觀察。

- 完成判定標準： 核心流程不只依賴顏色；Modal 焦點與鍵盤操作完整。

## P3-03 宣傳素材與產品行銷

- 問題說明： 舊對話曾提出 Facebook 文案、科技感投影片與動畫影片需求，但不屬於目前程式基準。

- 預期成果： 建立與世界盃榮譽榜、親子共同創作及遊戲特色一致的宣傳素材。

- 影響範圍： 對外推廣，不直接影響程式。

- 相關檔案： 未來行銷素材；不得混入基準程式。

- 相依工作： 正式環境與世界盃功能先完成驗收。

- 潛在風險： 不得宣稱未驗證數據或實質獎勵。

- 建議測試： 小範圍受眾回饋、連結與 QR Code 測試。

- 完成判定標準： 文案與產品實際功能一致，且符合娛樂榮譽榜定位。

## P3-04 跨裝置玩家資料需求評估

- 問題說明： 現行玩家資料主要儲存在本機，無法在新裝置完整恢復。

- 預期成果： 決定是否維持純本機模式，或另行設計安全的跨裝置帳號／備份。

- 影響範圍： 玩家帳號、隱私、安全、資料庫與成本。

- 相關檔案： 目前無直接實作；未來需新架構設計。

- 相依工作： 明確產品需求與隱私政策。

- 潛在風險： 不得直接把現有挑戰密碼當作雲端帳號密碼。

- 建議測試： 帳號恢復、裝置遺失、衝突合併、刪除及資料匯出。

- 完成判定標準： 需求、安全模型、隱私與遷移方案均獲明確確認後才可實作。

# 五、已知問題與技術債

## A. 已確認問題

- 前端、README、後端統計腳本與政策文件版本資訊不一致。

- 私人與公開單局摘要不是原子操作。

- 任一摘要寫入成功即清除 Pending，存在官方資料缺漏風險。

- GitHub Actions 每五分鐘掃描全部歷史 Session Summary。

- 世界盃 candidates 與 submissions 皆採全量讀取。

- 未看到事件摘要、世界盃送件的 TTL、封存或清理機制。

- index.html 為 8,823 行大型單檔。

- 未看到前端、E2E 或 Firestore Rules 自動化測試。

- 多個 Firestore 集合沒有完整欄位白名單。

- 公開 marker 沒有強制 markerId 與登入 UID 的關係。

- 世界盃與全球統計最初由客戶端送出，無法證明遊戲過程真實。

- 挑戰密碼為本機簡易雜湊，不是高安全性認證。

- PWA 只有 manifest，未看到 Service Worker 或 icons。

- 多處錯誤使用靜默 catch 或僅輸出 Console。

- submitScoreToCloud() 名稱與實際責任容易造成維護誤解。

## B. 高度可能問題

- Firestore 讀取與儲存成本會隨歷史資料持續增加。

- GitHub Actions 執行時間可能隨資料量線性上升。

- 公開活動及 marker 集合可能遭修改版匿名客戶端灌入。

- localStorage 容量不足可能影響存檔或 Pending Summary。

- 外部 Tailwind CDN 失效可能造成版面明顯異常。

- Firebase CDN 失效會使雲端功能不可用。

- 靜默錯誤可能造成玩家誤以為成績已同步。

- 歷史部署文件可能使新維護者採用過時設定。

- 多條舊資料遷移路徑可能存在未覆蓋的邊界情境。

- 世界盃缺乏作弊隔離時，可能出現不合理高分。

## C. 尚待驗證事項

- 正式網站是否部署 V2.4.4 BASELINE。

- 線上 Firestore Rules 是否與 ZIP 相同。

- Anonymous Authentication 是否啟用。

- public_stats/summary 實際數字。

- 累積消行是否已不再為 0。

- 世界盃冠軍及前十名是否正確。

- GitHub Actions 最近執行結果。

- WIF 與 Service Account 實際權限。

- GA4 Data API 是否正常。

- Firestore 讀寫量、儲存量與費用。

- App Check 是否在控制台另行啟用。

- iOS、Android、平板與桌面實機相容性。

- 頁面突然關閉、斷線或斷電時的補送可靠性。

- localStorage 空間不足時的實際行為。

- 完整歷史對話是否還有未納入需求。

- 政策內容是否經法律專業審閱。

# 六、建議開發順序

以下僅為建議，不進行實作。

## 第 1 步：凍結基準與建立測試資料

- 保存 V2.4.4 BASELINE。

- 建立功能驗收矩陣。

- 建立可重現的本機玩家、存檔與排行榜樣本。

- 定義測試 Firestore 資料。

## 第 2 步：確認版本命名

- 先由使用者確認正式版本名稱。

- 列出所有需同步的位置。

- 此步應為低風險、可獨立還原的文字修正。

## 第 3 步：處理單局摘要可靠性

- 先建立失敗情境測試。

- 再小幅修改 Pending 清除條件。

- 不同時改動統計資料結構與 Actions 架構。

## 第 4 步：驗證累積消行端到端流程

- 先使用隔離測試環境。

- 驗證本機、私人摘要、公開摘要與官方摘要。

- 確認沒有重複或遺漏。

## 第 5 步：補強 Rules 與安全測試

- 先寫 Emulator 測試。

- 再逐集合增加欄位白名單與文件 ID 約束。

- 每次只調整一類集合。

## 第 6 步：唯讀驗證正式部署

在使用者明確授權後：

- 對照正式網站版本。

- 對照線上 Rules。

- 查看 Actions 執行紀錄。

- 查看公開摘要，不直接修改資料。

## 第 7 步：設計增量統計與資料保留

- 先量測現有成本。

- 建立全量與增量並行比對。

- 確認結果一致後才切換。

- 保留回復全量彙整的方式。

## 第 8 步：建立自動化回歸測試

優先順序：

- 計分與消行。

- 存檔及還原。

- 排行榜去重。

- Pending Summary。

- Firestore Rules。

- 世界盃排序。

- 統計腳本。

## 第 9 步：裝置及瀏覽器驗收

- 先測目前功能，不先修改版面。

- 記錄具體裝置、瀏覽器版本與問題。

- 每次只修正一類版面問題。

## 第 10 步：PWA、無障礙與行銷擴充

只有在核心資料與正式部署穩定後再進行：

- 完整 PWA。

- 無障礙改善。

- 跨裝置帳號評估。

- Facebook 文案、投影片與動畫影片。

# 七、禁止事項

- 不得將舊對話中的提案直接標示為已完成。

- 不得因程式中存在函式，就直接判定正式環境功能正常。

- 不得擅自刪除既有功能。

- 不得以簡化版取代完整程式。

- 不得未經確認大型拆分 index.html。

- 不得擅自改用 React、Vue 或其他框架。

- 不得任意改變 localStorage keys 或存檔欄位。

- 不得只用玩家名稱取代 playerId。

- 不得任意改變排行榜與世界盃排序規則。

- 不得只修改前端而不同步 Firestore Rules 與後端腳本。

- 不得允許一般前端直接寫入 public_stats/summary。

- 不得把挑戰密碼當作正式雲端帳號密碼。

- 不得把 Service Account 私密金鑰放入程式、Repository、文件或對話。

- 不得擅自連線或修改 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。

- 不得刪除免責聲明、命名規範及娛樂榮譽榜定位。

- 不得在未驗證前宣稱累積消行、世界盃或全球統計已在線上正常運作。

- 所有修改必須小步驟、可測試、可備份及可還原。

# 文件結論

《極限操控方塊》V2.4.4 的本機遊戲核心、玩家帳號、存檔、關卡、排行榜及操作流程，從靜態程式與正式文件可判定已具備完整實作。

目前最需要優先處理的不是新增玩法，而是：

- 正式部署與安全設定確認。

- 單局摘要雙寫可靠性。

- 累積消行端到端驗證。

- Firestore Rules 防濫用。

- 世界盃資料可信度。

- 後端全量掃描與長期成本。

- 自動化測試與多裝置驗收。

本文件只完成唯讀功能盤點與待辦整理；未修改任何程式或文件、未執行程式、未啟動網頁預覽，也未連線 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。