# 《極限操控方塊－專案接手總覽 V1.0》

文件版本： V1.0
接手階段： 第二階段唯讀盤點
基準日期： 2026-06-15
基準壓縮檔： abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip
文件狀態： 已依現有程式碼、技術文件及可取得的舊對話脈絡整理；尚未進行執行測試、部署驗證或外部服務查核。

## 一、基準版本資訊

### 1. 專案名稱

《極限操控方塊》

目前程式內顯示：

- 遊戲版本：V2.4.4

- 版本名稱：註冊缺漏引導・聲明視窗修正版

- 製作／監製標示：阿布拉.凱 工作室

資訊來源：【最新程式碼】

### 2. Repository 名稱

Abrakai/abrakai-extreme-control-blocks

此名稱記載於 GitHub Actions 與 Google Cloud WIF 設定文件。

另有 Node.js 套件名稱：

abrakai-extreme-control-blocks-stats

後者是公開統計彙整子系統的套件名稱，不是 Repository 名稱。

資訊來源：【文件】【最新程式碼】
實際遠端 Repository 是否存在、目前分支及線上內容：【待確認】

### 3. 目前基準版本

以最新完整 ZIP 及程式內常數為準：

V2.4.4｜註冊缺漏引導・聲明視窗修正版

基準 ZIP 內：

- index.html：V2.4.4

- package.json：2.4.4

- package-lock.json：2.4.4

但部分文件及後端彙整腳本仍有不同版本文字，詳見第六節。

### 4. 基準日期

2026-06-15

此日期來自使用者明確指定的 BASELINE ZIP 檔名及接手日期。

### 5. 主要技術組成

#### 前端

- HTML5 單頁靜態網站。

- Vanilla JavaScript。

- ES Module。

- HTML Canvas 2D 遊戲繪圖。

- 大量內嵌 CSS。

- Tailwind CSS CDN。

- Web Audio API 音效及背景音樂。

- localStorage 本機玩家、存檔及排行榜資料。

- manifest.webmanifest standalone 顯示設定。

- Visual Viewport、Pointer、Touch、Keyboard 等瀏覽器介面。

#### Firebase 與 Google 服務

- Firebase Web SDK 12.14.0。

- Firebase Anonymous Authentication。

- Cloud Firestore。

- Firebase Analytics。

- Google Analytics Data API。

- GA4 後台瀏覽統計。

#### 後端統計及自動化

- Node.js ES Module。

- @google-cloud/firestore 8.6.0。

- @google-analytics/data 6.1.0。

- GitHub Actions。

- Google Cloud Workload Identity Federation。

- 每五分鐘執行的公開統計及世界盃彙整流程。

### 6. 資料來源與可信度排序

依本專案指令，接手時採用以下優先順序：

- 使用者最新上傳並明確指定的完整程式碼。

- 本專案內已確認的接手文件與技術文件。

- 本專案內可取得的歷史開發對話。

- 使用者目前訊息中的補充說明。

- 一般程式設計慣例、分析與推測。

本文件使用下列標記：

- 【最新程式碼】：直接由 BASELINE ZIP 內程式確認。

- 【文件】：README、部署說明或政策文件。

- 【舊對話】：目前專案提供的歷史對話片段。

- 【推測】：依程式結構推論，尚無直接證據。

- 【待確認】：必須透過執行、部署或完整歷史資料才能確認。

## 二、產品與遊戲定位

### 1. 遊戲核心定位

《極限操控方塊》是以方塊落下、排列及消行為基礎的技巧型闖關遊戲，主打：

- 手機、平板及電腦皆可操作。

- 關卡式分數目標。

- 逐關加速。

- HOLD 暫存方塊。

- 特殊清除技能。

- 本機多人挑戰者帳號。

- 本機龍虎榜。

- 全球統計及世界盃榮譽排行。

遊戲的排行榜、稱號、獎牌及世界盃皆定位為娛樂性榮譽展示，不提供獎金、獎品、賭金、財產價值或兌換利益。

資訊來源：【最新程式碼】【文件】

### 2. 核心玩法

- 棋盤大小為 10 欄 × 20 列。

- 使用 I、O、T、S、Z、J、L 七種方塊。

- 玩家可移動、旋轉、快降、硬降及 HOLD。

- 每次消除 1 至 4 行時，依消行數及目前 Level 計分。

- 每關以「本關取得指定分數」作為過關目標。

- 過關後取得額外分數及技能獎勵。

- 前 20 關為主線。

- Level 21 至 Level 100 為程式定義的無盡挑戰區段。

- 速度隨關卡增加，最低速度受到程式下限保護。

- 完成 Level 100 後進入完整挑戰結算。

### 3. 主要玩家操作流程

- 玩家進入首頁。

- 查看全球公開統計、世界盃冠軍及本機功能入口。

- 選擇：

  - 登入既有本機玩家。

  - 建立新本機玩家。

  - 使用 Guest 路人模式。

- 正式玩家輸入玩家名稱及挑戰密碼。

- 系統依本機資料提供新局、續玩或相關存檔流程。

- 進入遊戲後操作方塊、HOLD 及技能。

- 過關後：

  - 結算本關分數與消行數。

  - 發放技能。

  - 建立下一關起點暫存。

  - 顯示里程碑、稱號或獎牌慶典。

  - 進入兩秒不遮盤準備倒數。

- Game Over 後：

  - 顯示分數、關卡及消行數。

  - 嘗試更新本機龍虎榜。

  - 可依規則付出分數或技能代價重挑。

  - 或結束並返回首頁。

- 網路及 Firebase 可用時，系統同步匿名統計、雲端玩家摘要、里程碑及世界盃候選紀錄。

### 4. 排行榜與挑戰機制

#### 本機龍虎榜

- 主要儲存在目前瀏覽器的 localStorage。

- 顯示前十名。

- 正式玩家原則上只保留一筆最佳紀錄。

- 透過 playerId 驗證及去重。

- 舊版無 playerId 紀錄不再任意歸戶給同名新帳號。

- Guest 不寫入本機龍虎榜。

- 內建預設挑戰者作為陪跑角色。

- 預設挑戰者不得超越最低分真實玩家。

- 真實玩家增加時，預設挑戰者逐步退出前十名。

- 10 位真實玩家時，預設挑戰者退出前十名。

#### 世界盃榮譽排行

- 每個 Firebase 匿名 UID 代表一個瀏覽器／裝置資料環境。

- 每個匿名 UID 只保留一個最佳候選者。

- 候選者從該裝置的正式本機玩家最佳成績中選出。

- Guest 及系統預設挑戰者不參加世界盃。

- 成績先寫入 world_cup_submissions 作為送件證據。

- 再更新 world_cup_candidates/{uid}。

- 前端會嘗試即時更新 world_cup/current。

- GitHub Actions 每五分鐘重新整理冠軍及前十名。

- 排序依序比較：

  - 最高分。

  - 最高 Level。

  - 消除行數。

  - 較早達成時間。

  - 玩家名稱。

### 5. 目前可確認的產品特色

- 主線加無盡挑戰。

- HOLD 暫存／交換方塊。

- 清除一行、清除一列及十字爆破技能。

- 多關起點暫存及失敗重挑。

- 本機多人帳號及挑戰密碼。

- Guest 路人模式。

- 玩家代表圖案及代表色。

- 玩家稱號、獎牌、煙火及音效慶典。

- 本機資料管理中心。

- 玩家封存、恢復及永久刪除。

- 本機龍虎榜重建及去重工具。

- 手機直式、橫式、平板及桌機響應式操作。

- 鍵盤、滑鼠、觸控及畫面按鍵控制。

- 兩秒不遮盤準備倒數。

- 九宮格全球統計。

- 世界盃冠軍及前十名後端資料。

- 離線時仍可使用大部分本機遊戲功能。

- 玩家命名規範、免責聲明及資料保存提醒。

## 三、已完成功能

### A. 遊戲核心模組

- 10 × 20 棋盤。

- 七種標準方塊。

- 方塊產生、碰撞判定、落地及鎖定。

- 順時針及逆時針旋轉。

- 左右移動及極速左右位移。

- 一般下降、快速下降及硬降。

- Ghost Piece 落點提示。

- 行消除及分數計算。

- Lock Delay 及重設次數限制。

- NEXT 方塊預覽。

- HOLD 方塊暫存及交換。

### B. 關卡與成長模組

- 20 關主線。

- 80 關程式化無盡挑戰。

- 每關獨立名稱、目標、速度、獎勵及過關 Bonus。

- 本關分數及過關進度。

- 過關獎勵。

- 遊戲速度隨 Level 增加。

- Level 10、20、30 里程碑。

- 每十關榮耀文案。

- 玩家稱號階級。

- 銅牌、銀牌、金牌及王者級慶典。

- 煙火、掌聲及專屬音效。

### C. 技能模組

- 清除一行。

- 清除一列。

- 十字爆破。

- 自動選擇目前可用的最佳技能。

- 過關取得技能。

- 技能次數保存及還原。

- 技能使用後自動更新畫面及存檔。

### D. 玩家帳號模組

- 同一瀏覽器建立多個本機玩家。

- 玩家名稱。

- 挑戰密碼。

- 再次輸入密碼驗證。

- 密碼提示。

- 代表圖案。

- 代表色。

- 命名規範確認。

- 登入帳號清單。

- 重複名稱檢查。

- 忘記密碼提示。

- 玩家資料修改。

- 修改密碼前驗證目前密碼。

- Guest 路人模式。

### E. 本機資料管理模組

- 本機玩家清單。

- 玩家封存。

- 玩家恢復。

- 玩家永久刪除。

- 可選擇是否一併移除排行榜紀錄。

- 本機資料摘要檢查。

- 龍虎榜重新整理。

- 龍虎榜重建。

- 重複紀錄清理。

- 舊資料遷移及相容邏輯。

### F. 存檔與重挑模組

- 玩家專屬正式存檔。

- 棋盤、分數、Level、技能、HOLD、NEXT 等狀態保存。

- 頁面離開及隱藏時自動保存。

- 手動保存。

- 續玩。

- 每關進入起點暫存。

- 最近多個關卡的重挑歷史。

- 扣 1,000 分重玩本關。

- 扣除一個技能重玩本關。

- 分數不足時退回可用的較早關卡節點。

- 舊版破關資料續接相容。

### G. 本機排行榜模組

- 本機前十名。

- 每位真實玩家唯一最佳紀錄。

- playerId 驗證。

- 舊資料去重。

- 玩家資料、存檔及榜單成績合併。

- 預設挑戰者陪跑。

- 預設挑戰者漸進分數。

- 預設挑戰者不得污染真實玩家成績。

- 結算入榜提示及名次慶祝。

### H. UI、操作與多裝置模組

- 深色科技風介面。

- 手機直式及橫式動態版面。

- 桌機及平板操作支援。

- Visual Viewport 鍵盤避讓。

- 登入輸入框自動捲動。

- 瀏覽器自動填寫抑制。

- Pointer、Touch、Mouse 及 Keyboard 操作。

- 防止手機雙指縮放及誤觸。

- 首頁與遊戲畫面工具列切換。

- 音樂及音效開關。

- 沉浸模式及加入主畫面提示。

- PWA standalone manifest。

- 兩秒可視盤面準備倒數。

- 暫停及解除暫停流程。

- 新手村、產品說明、版本歷程及版權視窗。

### I. Firebase 與全球統計模組

- Firebase 初始化。

- Anonymous Authentication。

- Firebase Analytics。

- Firestore 玩家摘要。

- Level 10、20、30 里程碑。

- 使用事件紀錄。

- 公開玩家及里程碑標記。

- 單局摘要本機累積。

- 每 60 秒保險同步。

- 頁面隱藏及下次開啟補送。

- 公開即時統計補值。

- public_stats/summary 官方摘要讀取。

- Firestore 即時監聽。

- 全球統計大數字自動縮放。

- 世界盃送件、候選、即時冠軍及後端彙整。

### J. 政策與產品規範模組

- 玩家命名規範。

- 本機資料保存風險說明。

- 雲端同步及第三方服務說明。

- 世界盃娛樂榮譽定位。

- 禁止賭博、詐欺及非法用途。

- 異常分數及不當名稱下架權利。

- 玩家確認命名規範後才能註冊或修改名稱。

## 四、主要檔案與用途

ZIP 內共 10 個檔案，邏輯結構如下：

專案根目錄/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── update-public-stats.yml
├── scripts/
│   └── update-public-stats.mjs
├── DISCLAIMER_AND_PLAYER_NAMING_POLICY.md
├── firestore.rules
├── GITHUB_ACTIONS_GLOBAL_STATS_SETUP.md
├── index.html
├── manifest.webmanifest
├── package-lock.json
├── package.json
└── README.md

### 1. .github/workflows/update-public-stats.yml

用途：

- 定義 GitHub Actions 工作流程。

- 支援手動執行。

- 使用 cron 每五分鐘排程執行。

- Checkout Repository。

- 透過 Google Cloud WIF 取得短期身分。

- 設定 Node.js 24。

- 執行 npm ci。

- 執行公開統計彙整腳本。

關係：

- 呼叫 package.json 的 update-stats。

- 最終執行 scripts/update-public-stats.mjs。

- 需要 GitHub Secrets 中的 WIF、Service Account 及 GA4 設定。

### 2. scripts/update-public-stats.mjs

用途：

- 讀取 Firestore 統計資料。

- 讀取 GA4 頁面瀏覽資料。

- 彙整玩家、對局、消行、過關及里程碑數字。

- 整理世界盃候選者及送件證據。

- 每個匿名裝置只保留一份最佳成績。

- 建立世界盃前十名。

- 更新：

  - public_stats/summary

  - world_cup/current

關係：

- 由 GitHub Actions 執行。

- 使用 package.json 中的 Google Cloud 套件。

- 依賴 WIF 提供的 Application Default Credentials。

- 不由一般瀏覽器直接執行。

### 3. DISCLAIMER_AND_PLAYER_NAMING_POLICY.md

用途：

- 獨立保存版權、免責聲明及玩家命名規範。

- 說明本機資料風險。

- 說明公開排行及第三方服務。

- 說明禁止用途。

- 說明異常紀錄及不當名稱處理權限。

關係：

- 內容與 index.html 中的遊戲內版權／聲明視窗相互對應。

- 是產品政策及未來修改時的重要比對依據。

### 4. firestore.rules

用途：

- 定義 Firestore 所有前端讀寫權限。

- 限制玩家只能讀寫自己的雲端玩家摘要。

- 限制事件及摘要欄位型別與數值範圍。

- 將公開集合設為可讀。

- 禁止一般前端寫入 public_stats。

- 定義世界盃即時冠軍的候選或送件證據驗證。

關係：

- 必須與 index.html 寫入的欄位完全一致。

- 必須與 update-public-stats.mjs 讀取的集合一致。

- 部署新版資料結構時通常需要重新發布 Rules。

### 5. GITHUB_ACTIONS_GLOBAL_STATS_SETUP.md

用途：

- 記錄 GitHub Actions 與 Google Cloud WIF 設定。

- 記錄 Repository、Cloud Project、Service Account 及 GA4 的部署方式。

- 說明所需 GitHub Secrets。

- 保留歷史版本的部署注意事項。

- 說明不同版本新增的集合及 Rules 發布要求。

關係：

- 對應 .github/workflows/update-public-stats.yml。

- 對應 scripts/update-public-stats.mjs。

- 是外部服務重新部署時的主要操作文件。

### 6. index.html

用途：

- 整個遊戲的主要前端程式。

- 約 46.7 萬 bytes、8,823 行。

- 同時包含：

  - HTML 畫面。

  - CSS。

  - 遊戲核心。

  - 帳號與登入。

  - 本機存檔。

  - 重挑系統。

  - 排行榜。

  - 稱號與慶典。

  - Firebase 初始化。

  - Firestore 寫入及讀取。

  - 全球統計。

  - 世界盃同步。

  - 政策及版本資訊。

關係：

- 載入 manifest.webmanifest。

- 從 CDN 載入 Tailwind CSS。

- 從 Google CDN 載入 Firebase Web SDK。

- 寫入由 firestore.rules 管理的集合。

- 讀取由 GitHub Actions 產生的公開摘要。

### 7. manifest.webmanifest

用途：

- 定義遊戲名稱及短名稱。

- 指定啟動頁為 index.html。

- 設定 standalone 顯示。

- 設定背景色及主題色。

關係：

- 由 index.html 的 <link rel="manifest"> 載入。

- 目前未看到 Service Worker 檔案，因此不能直接認定具有完整離線快取能力。

### 8. package.json

用途：

- 定義統計子系統套件名稱及版本。

- 設定 ES Module。

- 定義：

  - npm run update-stats

  - npm run check

- 宣告 Firestore 及 GA4 Data API 套件。

關係：

- 由 GitHub Actions 使用。

- 不負責前端遊戲建置。

- 前端本身沒有 npm bundling 流程。

### 9. package-lock.json

用途：

- 鎖定 Node.js 統計腳本的相依套件版本。

- 確保 GitHub Actions 使用 npm ci 時可重現安裝結果。

關係：

- 與 package.json 必須同步。

- 不應任意刪除或手動局部改寫。

### 10. README.md

用途：

- 記錄 V2.2.4 至 V2.4.4 的主要修正。

- 說明全球統計、世界盃、兩秒倒數、排行榜及 Firebase 節流演進。

- 記錄各版本部署注意事項。

關係：

- 是目前最主要的版本變更歷史文件。

- 部分版本名稱與最新程式存在不一致，需後續確認。

## 五、資料與服務架構

### 1. 本機資料層

本機資料是玩家主要遊戲資料來源。

主要內容包括：

- 玩家帳號。

- 挑戰密碼雜湊。

- 密碼提示。

- 代表圖案及代表色。

- 正式遊戲存檔。

- 棋盤狀態。

- 目前 Level 及分數。

- 技能數量。

- HOLD 及 NEXT。

- 重挑關卡節點。

- 本機龍虎榜。

- 預設挑戰者進度。

- 尚未成功送出的單局摘要。

- 尚未完成的世界盃送件狀態。

更換裝置、清除網站資料、使用無痕模式或瀏覽器自動清理，都可能造成資料遺失。

### 2. Firebase

前端啟動後會嘗試：

- 初始化 Firebase App。

- 初始化 Firestore。

- 初始化 Anonymous Authentication。

- 嘗試初始化 Firebase Analytics。

- 讀取公開統計摘要。

- 建立或恢復匿名 UID。

- 同步玩家及公開標記。

Firebase 無法連線時，程式設計為仍可使用本機遊戲、帳號及存檔。

### 3. Firestore 集合

#### players

- 保存正式本機玩家的雲端摘要。

- 文件 ID 由匿名 UID 與本機 playerId 組成。

- 包含暱稱、圖案、顏色、最高分、最高 Level 及里程碑狀態。

- 不包含挑戰密碼、密碼提示或完整棋盤存檔。

- 一般前端只能讀寫同一匿名 UID 所屬文件。

#### milestones

- 保存正式玩家突破 Level 10、20、30 的里程碑。

- 建立後禁止前端更新或刪除。

- GitHub Actions 依里程碑值計算人數。

#### usage_events

目前允許：

- page_launch

- player_login_play

- game_start

用途：

- 網頁啟動。

- 正式玩家登入成功。

- 真正開始一局遊戲。

- 今日活躍玩家後端統計。

#### public_activity_events

- 公開可讀的精簡活動事件。

- 用於前端顯示尚未進入官方摘要的近期數據。

- 不公開完整私人玩家資料。

#### game_session_summaries

- 私人批次摘要。

- GitHub Actions 的正式累積資料來源。

- 每筆包含：

  - 開始對局數。

  - 消除行數。

  - 過關次數。

- 一般前端建立後不能讀取、修改或刪除。

#### public_session_summaries

- 公開版單局摘要。

- 前端會讀取官方摘要時間之後的新紀錄，補入即時畫面。

- 不含完整暱稱及私人玩家資料。

#### public_player_markers

- 公開玩家帳號去重標記。

- 供前端快速計算至少已同步的玩家數。

#### public_milestone10_markers

- Level 10 公開去重標記。

#### public_milestone20_markers

- Level 20 公開去重標記。

#### public_milestone30_markers

- Level 30 公開去重標記。

#### world_cup_submissions

- 保存世界盃送件證據。

- 同一成績可安全重試。

- 一般前端不能讀取或刪除。

#### world_cup_candidates

- 每個匿名 UID 一筆最佳候選資料。

- 一般前端只能讀取及更新自己的候選文件。

- 分數不得低於既有候選分數。

#### world_cup/current

- 公開世界盃冠軍及前十名。

- 前端可讀。

- 瀏覽器可在具備自己的候選或送件證據時嘗試更新冠軍。

- GitHub Actions會定期重新整理完整前十名。

#### public_stats/summary

- 官方公開統計摘要。

- 前端只讀。

- 由 GitHub Actions 的服務身分寫入。

#### leaderboard

- Rules 中保留公開讀取、禁止前端寫入。

- 最新前端未發現主要流程依賴此集合。

- 是否為舊版保留集合：【待確認】

### 4. 玩家資料架構

目前採「本機完整資料、雲端摘要資料」模式。

#### 本機保存

- 挑戰密碼雜湊。

- 密碼提示。

- 完整玩家資料。

- 完整棋盤存檔。

- 重挑節點。

- 本機排行榜。

#### 雲端保存

- 匿名 UID。

- 本機 playerId。

- 暱稱。

- 代表圖案。

- 代表色。

- 最高分。

- 最高 Level。

- 消行數或世界盃相關成績。

- 里程碑。

- 統計事件。

雲端不是完整帳號備份，也不能在另一台裝置直接恢復完整本機玩家。

### 5. 排行榜架構

#### 本機龍虎榜

- localStorage 為主。

- 真實玩家與預設挑戰者合併顯示。

- 真實玩家先經 playerId、玩家資料及存檔驗證。

- 每位玩家只保留最佳成績。

- 預設挑戰者使用獨立進度資料。

#### 全球世界盃

- 瀏覽器找出本機所有正式玩家中的最佳成績。

- 送出世界盃證據。

- 更新每裝置最佳候選。

- 前端嘗試即時發布冠軍。

- GitHub Actions合併 candidates 及 submissions。

- 依匿名裝置 UID 去重。

- 產生前十名及冠軍。

### 6. 全球統計架構

公開畫面包含九項主要數字：

- 全球玩家帳號。

- 今日活躍玩家。

- 累積對局數。

- 今日對局數。

- 全球累積消除行數。

- 全球累積過關次數。

- 突破第 10 關玩家。

- 突破第 20 關玩家。

- 突破第 30 關玩家。

統計分為兩層：

#### 官方摘要

由 public_stats/summary 提供。

#### 即時補值

前端讀取：

- 公開玩家標記數。

- 公開里程碑標記數。

- 官方摘要完成後新增的 public_session_summaries。

- 今日 public_activity_events。

最後以前次官方數字為基準，補上尚未正式彙整的近期活動。

世界盃冠軍卡片不再由 public_stats/summary 覆蓋，而只使用 world_cup/current。

### 7. GitHub Actions

目前工作流程：

- 支援 workflow_dispatch 手動執行。

- cron：*/5 * * * *。

- 每次工作最多執行 10 分鐘。

- 禁止同一統計工作互相取消。

- 使用 OIDC 與 WIF。

- 不使用長期 Service Account 私密金鑰。

- 使用 Node.js 24。

- 使用 npm ci 安裝鎖定套件。

- 執行 npm run update-stats。

### 8. 公開統計更新腳本

更新腳本會：

- 取得先前 public_stats/summary。

- 以台北時區計算今日零時。

- 計算雲端玩家文件數。

- 計算歷史頁面啟動及登入事件。

- 掃描今日使用事件。

- 掃描全部 game_session_summaries 並加總。

- 計算 Level 10、20、30 里程碑。

- 讀取全部世界盃 candidates 及 submissions。

- 依匿名裝置去重。

- 建立世界盃前十名。

- 查詢 GA4 瀏覽量。

- 更新 public_stats/summary。

- 更新 world_cup/current。

## 六、已知問題與技術風險

### A. 已確認問題

#### 1. 版本名稱及版本標籤未完全一致

已確認：

- index.html：V2.4.4「註冊缺漏引導・聲明視窗修正版」。

- package.json：2.4.4。

- README 主標題：V2.4.4「全球統計讀取啟動修正版」。

- 統計腳本寫入的 gameVersion：V2.4.3。

- 獨立政策文件版本：V2.3.9。

影響：

- 雲端摘要及世界盃資料會標示 V2.4.3，而非目前 V2.4.4。

- 發布紀錄、錯誤追查及版本比對可能混淆。

- 政策文件是否採獨立版本編號尚未說明。

#### 2. 私人及公開單局摘要不是原子寫入

前端同時建立：

- game_session_summaries

- public_session_summaries

兩筆寫入使用 Promise.allSettled()。

目前只要其中任一筆成功，就會清除本機待送摘要。

影響情境：

- 若公開摘要成功、私人摘要失敗，本機待送資料仍會被清除。

- 公開數字可能短暫即時顯示。

- GitHub Actions只彙整私人 game_session_summaries。

- 下一次官方摘要更新後，該批數據可能不會進入正式累積值。

此項為已確認的程式邏輯風險；是否已在正式環境發生過則【待確認】。

#### 3. 後端彙整採全集合掃描

每五分鐘會讀取：

- 全部 game_session_summaries。

- 全部 world_cup_candidates。

- 全部 world_cup_submissions。

- 今日全部 usage_events。

影響：

- 資料量增加後，Firestore 讀取量及 Actions 執行時間會持續增加。

- 成本及延遲可能隨資料量線性成長。

目前實際資料量及額度使用狀況【待確認】。

#### 4. 未看到摘要及送件資料的保留期限或清理機制

ZIP 內未發現自動刪除或封存：

- game_session_summaries

- public_session_summaries

- world_cup_submissions

- usage_events

影響：

- Firestore 儲存量持續累積。

- 全量彙整成本持續增加。

- 世界盃送件紀錄可能長期增長。

#### 5. 前端高度集中於單一大型檔案

index.html 約 8,823 行，包含所有主要模組。

影響：

- 修改時容易影響非目標功能。

- 初始化順序、全域變數及事件監聽容易互相干擾。

- 程式審查及回歸測試成本較高。

依專案指令，目前不得因此直接進行大型重構。

#### 6. 缺少前端自動化測試

ZIP 內未發現：

- 單元測試。

- E2E 測試。

- Firestore Rules 測試。

- UI 回歸測試。

目前 npm run check 只檢查後端統計腳本語法。

#### 7. 公開統計及世界盃仍依賴客戶端誠實性

Firestore Rules 可驗證：

- 使用者是否匿名登入。

- 欄位型別。

- 數值範圍。

- 是否為自己的 UID。

- 分數是否不倒退。

但 Rules 無法證明分數、消行或過關是否由未修改的真實遊戲流程產生。

影響：

- 修改前端程式的使用者可能送出異常統計或世界盃成績。

- 公開 marker 及 activity 類集合可能被具備匿名登入的修改版客戶端大量建立。

文件已將世界盃定位為娛樂性榮譽榜，降低此風險的實質影響，但資料完整性風險仍存在。

#### 8. 本機挑戰密碼不是高安全等級帳號驗證

挑戰密碼使用前端簡易雜湊並保存在本機。

適用範圍：

- 同一裝置中區分本機玩家。

- 防止一般使用者直接進入另一個本機玩家。

不適用：

- 金融或重要帳號。

- 跨裝置安全登入。

- 對抗能讀取瀏覽器資料的攻擊者。

### B. 疑似問題

#### 1. README 主標題可能是舊版名稱未更新

README 內已包含 V2.4.4 註冊修正內容，但最上方仍使用全球統計修正版名稱。

可能只是文件標題遺漏，尚未確認預期正式名稱。

#### 2. 政策文件 V2.3.9 可能採獨立版本，也可能未同步

獨立政策文件標示 V2.3.9，但遊戲已到 V2.4.4。

是否代表政策內容未變、故維持 V2.3.9，或只是版本文字未更新：【待確認】

#### 3. 部署設定文件累積多個歷史版本指示

GITHUB_ACTIONS_GLOBAL_STATS_SETUP.md 同時保留：

- 每十分鐘舊排程。

- 特定分鐘的五分鐘排程。

- 目前工作流程的 */5 排程。

- 多個版本的 Rules 發布說明。

歷史紀錄有維護價值，但重新部署時可能造成操作混淆。

#### 4. PWA 能力可能被誤認為完整離線應用

目前有 manifest 及 standalone 顯示設定，但未看到 Service Worker。

因此：

- 可具有加入主畫面及類 App 顯示。

- 是否能在完全離線時重新載入所有 CDN 資源：【待確認】

- 不應直接宣稱具備完整離線快取。

#### 5. 舊版資料遷移路徑多，存在未覆蓋的邊界情境

程式包含大量：

- 舊排行榜修復。

- 舊玩家資料遷移。

- 舊破關帳號續接。

- 無 playerId 紀錄處理。

- 多版本 localStorage key。

未執行實際舊資料樣本測試前，不能確認所有遷移情境都正確。

### C. 尚未驗證事項

- 正式網站是否部署此 V2.4.4 ZIP。

- 正式網站顯示版本是否一致。

- Firebase Authentication 是否啟用 Anonymous Provider。

- 線上 Firestore Rules 是否與 ZIP 相同。

- public_stats/summary 目前實際數字。

- 累積消行數是否已不再為 0。

- 世界盃冠軍及前十名實際內容。

- GitHub Actions 最近執行是否成功。

- GitHub Actions 是否確實每五分鐘執行。

- GA4 權限及資料讀取是否正常。

- Firestore 目前讀寫量、儲存量及費用。

- 正式 Repository 的最新 commit、branch 及檔案。

- 手機直式、橫式、iOS、Android、平板及桌機實機結果。

- 無痕模式、斷線、斷電及分頁關閉時的補送可靠性。

- 完整舊對話中的所有歷史需求。

- 政策聲明是否經法律專業人員審閱。

## 七、歷史需求與最新程式差異

目前只能取得舊對話的部分內容，以下不代表完整歷史。

### 1. public_stats 查找需求

- 【舊對話】 使用者曾詢問要到哪裡查看 Firebase 的 public_stats。

- 【最新程式碼】 首頁會讀取 public_stats/summary，並提供「讀取最新彙整」功能。

- 【文件】 GitHub Actions 設定文件說明成功執行後會建立 public_stats/summary。

- 結論： 最新程式已將該集合納入正式公開統計流程，無明顯衝突。

### 2. 全球累積消行數為 0

- 【舊對話】 使用者發現累積消行數為 0，並詢問如何更新。

- 【文件】 V2.4.2 新增 totalClearedLines 及 totalLevelClears。

- 【文件】 V2.4.3 改為單局摘要批次同步。

- 【最新程式碼】 實際消行會累加至本機 pending summary，再寫入 game_session_summaries 及 public_session_summaries。

- 結論： 最新程式已包含針對此問題的修正架構。

- 正式線上數字是否已修復：【待確認】

### 3. Firebase 額度疑慮

- 【舊對話】 使用者擔心大量玩家持續上傳會影響 Firebase 額度。

- 【文件】 V2.4.3 將逐次消行／過關寫入改為單局摘要。

- 【最新程式碼】 遊戲期間先在 localStorage 累積，於 Game Over、完成挑戰、回首頁、每 60 秒或頁面隱藏時集中送出。

- 結論： 前端寫入次數已明顯節流。

- 差異與保留： 後端每五分鐘仍執行全集合掃描，長期讀取成本風險尚未解決。

### 4. 世界盃第一名及全球挑戰宣傳

- 【舊對話】 使用者希望邀請玩家挑戰世界盃第一名。

- 【最新程式碼】 已有世界盃候選、送件證據、即時冠軍及後端前十名機制。

- 【文件】 世界盃被定位為全球榮譽榜，不提供實質回饋。

- 結論： 程式功能與宣傳方向基本一致。

### 5. Facebook 文案、動畫影片及投影片

- 【舊對話】 使用者曾要求 Facebook 文案、動畫影片及科技感投影片。

- 【最新程式碼】 ZIP 內未包含相關宣傳投影片或影片檔案。

- 結論： 此需求屬宣傳素材工作，不是目前基準程式功能。

- 是否曾在其他對話中完成：【待確認】

### 6. 舊問題與最新版的整體關係

目前可取得的歷史脈絡呈現：

- 舊對話提出統計與額度問題。

- V2.4.2 增加累積成果。

- V2.4.3 增加批次摘要及節流。

- V2.4.4 處理註冊缺漏引導及聲明視窗。

未發現舊對話與最新程式存在直接需求衝突。

但由於無法逐字讀取完整舊對話，其餘歷史需求皆為【待確認】。

## 八、禁止任意變更事項

以下功能、資料格式及產品決策，不得在未取得使用者明確確認前任意刪除、簡化、替換或重構。

### 1. 遊戲核心

- 10 × 20 棋盤。

- 七種方塊。

- 現有移動、旋轉、下降、HOLD 及技能操作。

- 現行計分規則。

- 20 關主線及後續無盡挑戰。

- 各關卡目標、速度、Bonus 及技能獎勵。

- 兩秒不遮盤倒數。

- 快降及硬降落地保護。

### 2. 存檔及重挑

- 玩家專屬存檔。

- 多關節點暫存。

- 關卡起點還原。

- 扣分或扣技能重挑。

- 舊版本存檔相容。

- 現有 localStorage key 及遷移邏輯。

任何 key 改名都可能造成既有玩家資料無法讀取，必須先設計遷移方案。

### 3. 玩家帳號及資料中心

- 本機多玩家。

- 挑戰密碼及提示。

- Guest 模式。

- 玩家圖案及顏色。

- 玩家封存、恢復及刪除。

- 玩家資料編修。

- 註冊必填檢查。

- 命名規範確認。

不得將本機帳號誤宣稱為完整雲端帳號。

### 4. 本機龍虎榜

- 每位真實玩家唯一最佳成績。

- playerId 驗證。

- 舊資料去重及修復。

- Guest 不入榜。

- 預設挑戰者不超車真實玩家。

- 預設挑戰者不得借用或污染真實資料。

### 5. 世界盃

- 每匿名裝置只保留一名最佳候選者。

- Guest 及預設挑戰者排除。

- submissions 與 candidates 雙來源。

- world_cup/current 作為冠軍唯一顯示來源。

- 排序規則。

- 榮譽榜、非實質獎勵的定位。

### 6. 全球統計

- 官方摘要與即時補值的雙層架構。

- 九宮格統計項目。

- 累積消行及累積過關。

- 台北時區的今日統計。

- 尚未送達摘要的 localStorage 補送機制。

### 7. Firestore 資料結構及 Rules

不得任意：

- 更改集合名稱。

- 更改文件 ID 組成。

- 刪除欄位。

- 放寬讀寫權限。

- 取消 ownerUid 驗證。

- 取消 serverTimestamp 驗證。

- 取消世界盃證據驗證。

- 直接允許一般前端寫入 public_stats。

任何調整都必須同時檢查：

- index.html

- firestore.rules

- update-public-stats.mjs

- GitHub Actions

- 部署文件

### 8. 外部服務與憑證決策

- 維持 WIF 無長期私密金鑰架構。

- 不建立或索取 Service Account 私密金鑰。

- 不在程式、對話或文件中公開 Secrets。

- 不擅自連接 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他 API。

- 不擅自變更 Cloud Project、Repository 或 Service Account。

### 9. 政策及法律文字

- 資料保存風險。

- 娛樂用途。

- 無獎金、獎品或財產價值。

- 禁止賭博及非法用途。

- 玩家命名規範。

- 異常資料及不當名稱處理權限。

不得為縮短版面而任意刪除重要聲明。

### 10. 架構及框架

- 不得用簡化版取代完整程式。

- 不得因 index.html 過大而直接大型拆檔或重構。

- 不得擅自改成 React、Vue、Canvas 框架或其他技術棧。

- 不得擅自加入後端伺服器。

- 所有大型修改必須小步驟、可測試、可回復。

## 九、下一階段建議

以下只列建議順序，不執行實作。

### 第 1 順位：建立唯讀技術對照表

整理並確認：

- 版本常數。

- localStorage keys。

- Firestore collections。

- 文件欄位。

- Rules 權限。

- GitHub Actions 寫入欄位。

- 世界盃排序規則。

- 各模組入口函式。

### 第 2 順位：建立功能驗收測試矩陣

依模組建立：

- 首頁。

- 註冊。

- 登入。

- Guest。

- 存檔。

- 續玩。

- 過關。

- Game Over。

- 重挑。

- 排行榜。

- 世界盃。

- 全球統計。

- 手機及桌機操作。

先定義測試步驟及預期結果，不立即修改程式。

### 第 3 順位：處理版本一致性決策

由使用者確認正式版本名稱後，再規劃統一：

- GAME_VERSION

- GAME_VERSION_NAME

- README 主標題

- 統計腳本 gameVersion

- 獨立政策文件版本

- 遊戲內版本歷程

### 第 4 順位：審查單局摘要可靠性

優先評估：

- 私人及公開摘要其中一筆失敗時的處理。

- 是否必須私人摘要成功後才能清除 pending。

- 如何避免重複統計。

- 是否需要批次寫入或可重試狀態。

- 如何保持舊資料相容。

### 第 5 順位：評估 Firebase 成本及資料保留策略

分析：

- 各集合成長速度。

- 五分鐘全量掃描成本。

- 是否可使用增量游標。

- 是否需要每日或每月彙整。

- 是否需要保留期限、封存或清理。

- 免費額度及預估玩家量情境。

此階段仍應先做設計，不直接改動線上資料。

### 第 6 順位：進行 Firestore Rules 完整審查

重點包括：

- 公開 marker 防灌水能力。

- Session summary 數據可信度。

- 世界盃候選及送件完整性。

- 欄位白名單。

- ownerUid 約束。

- Rules Emulator 測試規劃。

### 第 7 順位：制定小步驟修正計畫

建議先處理低風險、可獨立驗證項目：

- 版本文字一致性。

- 單局摘要清除條件。

- 文件部署指示整理。

- 自動化語法及資料結構測試。

- Firebase 成本優化。

每一步都應：

- 先備份。

- 單一目的。

- 小範圍修改。

- 提供差異。

- 明確測試。

- 可立即還原。

### 第 8 順位：取得明確授權後再驗證外部部署

未來若使用者明確允許，才檢查：

- 正式網站版本。

- Firebase Rules。

- Firestore 實際集合。

- public_stats/summary。

- GitHub Actions 執行紀錄。

- GA4 權限。

- 世界盃即時資料。

## 第二階段結論

目前可將 abrakai-extreme-control-blocks_BASELINE_2026-06-15.zip 視為《極限操控方塊》V2.4.4 的主要接手基準。

專案已具備完整遊戲、玩家帳號、本機資料、排行榜、世界盃及全球統計架構。現階段最需要優先管理的事項是：

- 版本文字不一致。

- 單局摘要雙寫失敗時的資料可靠性。

- Firestore 全集合彙整的長期成本。

- 客戶端統計及世界盃資料完整性。

- 單檔大型前端的回歸風險。

- 缺少自動化測試及正式部署驗證。

本文件僅完成閱讀、確認與接手總覽；未修改任何程式、未建立下載檔、未啟動網頁預覽，也未連線 Firebase、GitHub Actions、GA4 或其他外部服務。